Аналитическая записка к отчёту

по оперативному анализу исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2023 года

Оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2023 года (далее - оперативный анализ) подготовлен в соответствии с пунктом 18 Плана работы Счётной палаты на 2023 год.

Оперативный анализ подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учётом внесённых изменений (далее по тексту – Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 24.10.2023                        № 1377-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2023 года»;

- сводной бюджетной росписи бюджета города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учётом внесённых изменений за 9 месяцев 2023 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов);

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - справки об изменении лимитов бюджетных обязательств);

- изменений прогноза кассовых выплат по расходам;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 октября 2023 года.

Решением о бюджете на 2023 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 14 530 099 739 рублей, по расходам 14 887 731 806 рублей, по дефициту бюджета 357 632 067 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения на сумму 1 575 930 799 рублей 66 копеек, по расходам в сторону увеличения на 2 437 846 090 рублей 66 копеек, по дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 861 915 291 рубль, в результате уточнённый план по доходам составил 16 106 030 538 рублей 66 копеек, по расходам 17 325 577 896 рублей 66 копеек, по дефициту 1 219 547 358 рублей.

Общий объём доходов, поступивших за 9 месяцев текущего года, составил   11 993 408 380 рублей 47 копеек (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года» оперативного анализа), что составляет 74,47 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме                      7 406 842 332 рубля 15 копеек или 68,85 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					              162 800 600 рублей;

- субсидии				               4 521 061 946 рублей 53 копейки;

- субвенции					  2 650 952 964 рубля 83 копейки;

- иные межбюджетные трансферты	    72 026 820 рублей 79 копеек.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в бюджет автономного округа в сумме 20 969 550 рублей 54 копейки (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2023 года» оперативного анализа).

Возвращены неиспользованные средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договорам пожертвования в общей сумме 5 928 373 рубля 61 копейка.

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          4 209 466 462 рубля 25 копеек или 84,68 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 3 427 693 194 рубля 54 копейки (83,96 %), неналоговые доходы 781 773 267 рублей 71 копейка (87,95 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 11 206 898 221 рубль 26 копеек или 64,54 % к показателям сводной бюджетной росписи и 75,28 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года» оперативного анализа).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первона-чальный план на 2023 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2023 год, в рублях | Отклонение между росписью и первоначальным планом на 2023 год (гр.3-гр.2), в рублях | Кассовый план 9 месяцев, в рублях. | Исполнение, в рублях. | Отклонение, в рублях. |  | % испол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и свод- ной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кас- сового плана | сводной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 30 132 700,00 | 34 540 733,00 | 4 408 033,00 | 25 121 226,00 | 20 918 176,07 | -13 622 556,93 | -4 203 049,93 | 83,27 | 60,56 |
| Администрация города Нефтеюганска | 459 371 700,00 | 552 418 175,00 | 93 046 475,00 | 388 704 509,00 | 354 489 225,19 | -197 928 949,81 | -34 215 283,81 | 91,20 | 64,17 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 92 471 000,00 | 168 761 181,00 | 76 290 181,00 | 87 698 949,00 | 55 190 526,11 | -113 570 654,89 | -32 508 422,89 | 62,93 | 32,70 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 4 462 882 500,00 | 4 951 558 666,35 | 488 676 166,35 | 4 702 305 532,93 | 3 856 640 629,15 | -1094918 037,20 | -845 664 903,78 | 82,02 | 77,89 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 5 312 808 468,00 | 5 546 231 477,00 | 233 423 009,00 | 4 144 808 855,21 | 3 527 322 582,40 | -2018908 894,60 | -617 486 272,81 | 85,10 | 63,60 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 738 180 863,00 | 836 412 716,00 | 98 231 853,00 | 565 849 388,92 | 541 026 748,06 | -295 385 967,94 | -24 822 640,86 | 95,61 | 64,68 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 711 884 680,00 | 716 367 222,00 | 4 482 542,00 | 559 078 060,00 | 497 558 243,13 | -218 808 978,87 | -61 519 816,87 | 89,00 | 69,46 |
| Счётная палата города Нефтеюганска | 29 679 600,00 | 34 521 447,00 | 4 841 847,00 | 26 515 303,00 | 23 369 329,43 | -11 152 117,57 | -3 145 973,57 | 88,14 | 67,70 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1 465 302 795,00 | 2 386 014 454,00 | 920 711 659,00 | 1 710 260 565,85 | 1 114 274 026,83 | -1271740 427,17 | -595 986 539,02 | 65,15 | 46,70 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 585 017 500,00 | 2 137 327 825,31 | 552 310 325,31 | 1 418 915 064,81 | 1 216 108 734,89 | -921 219 090,42 | -202 806 329,92 | 85,71 | 56,90 |
| Итого | 14887731 806,00 | 17 364 153 896,66 | 2 476 422 090,66 | 13629257454,72 | 11206898 221,26 | -6157255675,40 | -2422359 233,46 | 82,23 | 64,54 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (62,93 % от кассового плана и 32,70 % от годовых назначений). Неисполнение по иным образом зарезервированным денежным средствам, в связи с отсутствием необходимости данных расходов по итогам 9 месяцев 2023 года.

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (65,15 % от кассового плана и 46,70 % от годовых назначений). Низкое исполнение по расходам на выполнение строительно-монтажных работ на объектах «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» и «Строительная комплексная площадка в 11Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ № 14»)», а также на выполнение ремонтных работ здания Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в связи с тем, что подрядчики отстают от графика выполнения работ. Неисполнение по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Главная площадь г. Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана)», в связи с отрицательным заключением государственной экспертизы, а также выполнению работ по обустройству спортивной площадки по объекту «Спортивная комплексная площадка на территории 16 микрорайона у жилых домов 27, 29, 28, 23» со сроком исполнения 31.12.2023 года.

3. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (82,02 % от кассового плана и 77,89 % от годовых назначений). Низкое исполнение по выплате субсидии на приобретение жилого помещения ветеранам боевых действий и инвалидам, так как данная выплата носит заявительный характер, а также возмещения за изымаемые участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, в связи с не предъявлением собственниками жилых помещений исполнительных листов на перечисление выкупной стоимости, заявительного обращения граждан, а также переноса приобретения квартир на 4 квартал 2023 года.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначальный план на 2023 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2023 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация города Нефтеюганска | 440 456 550,00 | 525 208 499,00 | 84 751 949,00 | 335 431 255,28 | -189 777 243,72 | 63,87 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 74 357 000,00 | 86 180 536,00 | 11 823 536,00 | 55 190 526,11 | -30 990 009,89 | 64,04 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 4 462 882 500,00 | 4 949 880 225,35 | 486 997 725,35 | 3 854 962 190,67 | -1 094 918 034,68 | 77,88 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 5 312 741 718,00 | 5 546 231 477,00 | 233 489 759,00 | 3 527 322 582,40 | -2 018 908 894,60 | 63,60 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 738 180 863,00 | 836 412 716,00 | 98 231 853,00 | 541 026 748,06 | -295 385 967,94 | 64,68 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 711 884 680,00 | 716 356 222,00 | 4 471 542,00 | 497 547 243,13 | -218 808 978,87 | 69,46 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1 465 302 795,00 | 2 383 478 085,00 | 918 175 290,00 | 1 111 737 659,21 | -1 271 740 425,79 | 46,64 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 585 017 500,00 | 2 133 869 875,31 | 548 852 375,31 | 1 212 650 789,30 | -921 219 086,01 | 56,83 |
| Итого | 14 790 823 606,00 | 17 177 617 635,66 | 2 386 794 029,66 | 11 135 868 994,16 | -6 041 748 641,50 | 64,83 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (46,64 %).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (56,83 %).

3. Департаменту образования администрации города Нефтеюганска       (63,60 %).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 4 квартале 2023 года, а также возникшая экономия, перераспределённая в рамках мероприятий муниципальных программ.

В 2023 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 15 муниципальных программ.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 9 месяцев 2023 года составило 82,38 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2023 года» оперативного анализа). В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

Наименьший процент исполнения от кассового плана за 9 месяцев 2023 года сложился по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» - 53,27 %, наибольший процент исполнения кассового плана по муниципальным программам города Нефтеюганска «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» - 99,86 %.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации.

Анализ исполнения бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации приведён в таблице № 3.

Исполнение бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 3

| Наименование Национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2023 год, руб. | Бюджетная роспись на 2023 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Национальный проект «Образование» | 4 183 940,00 | 4 183 940,00 | 2 683 198,38 | 1 500 741,62 | 64,13 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4 183 940,00 | 4 183 940,00 | 2 683 198,38 | 1 500 741,62 | 64,13 |
| федеральный бюджет | 1 615 400,00 | 1 615 400,00 | 1 035 981,86 | 579 418,14 | 64,13 |
| окружной бюджет | 2 526 700,00 | 2 526 700,00 | 1 620 384,16 | 906 315,84 | 64,13 |
| местный бюджет | 41 840,00 | 41 840,00 | 26 832,36 | 15 007,64 | 64,13 |
| 2. Национальный проект «Жильё и городская среда» | 5 025 557 638,00 | 5 530 003 351,31 | 4 161 275 297,13 | 1 368 728 054,18 | 75,25 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 33 310 700,00 | 33 310 661,31 | 29 926 964,77 | 3 383 696,54 | 89,84 |
| федеральный бюджет | 10 392 900,00 | 10 392 900,00 | 9 337 213,09 | 1 055 686,91 | 89,84 |
| окружной бюджет | 16 255 600,00 | 16 255 561,31 | 14 604 358,73 | 1 651 202,58 | 89,84 |
| местный бюджет | 6 662 200,00 | 6 662 200,00 | 5 985 392,95 | 676 807,05 | 89,84 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 4 334 944 200,00 | 4 688 152 772,00 | 3 744 014 448,71 | 944 138 323,29 | 79,86 |
| окружной бюджет | 3 944 799 100,00 | 4 266 218 900,00 | 3 406 865 334,45 | 859 353 565,55 | 79,86 |
| местный бюджет | 390 145 100,00 | 421 933 872,00 | 337 149 114,26 | 84 784 757,74 | 79,91 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 657 302 738,00 | 808 539 918,00 | 387 333 883,65 | 421 206 034,35 | 47,91 |
| федеральный бюджет | 176 278 200,00 | 176 278 200,00 | 141 785 500,29 | 34 492 699,71 | 80,43 |
| окружной бюджет | 448 159 400,00 | 546 874 300,00 | 231 603 906,72 | 315 270 393,28 | 42,35 |
| местный бюджет | 32 865 138,00 | 85 387 418,00 | 13 944 476,64 | 71 442 941,36 | 16,33 |
| 3. Национальный проект «Экология» | 154 923 200,00 | 157 797 639,00 | 140 947 438,00 | 16 850 201,00 | 89,32 |
| Региональный проект «Чистая страна» | 154 923 200,00 | 157 797 639,00 | 140 947 438,00 | 16 850 201,00 | 89,32 |
| федеральный бюджет | 34 857 600,00 | 34 857 600,00 | 31 713 008,44 | 3 144 591,56 | 90,98 |
| окружной бюджет | 42 604 000,00 | 42 604 000,00 | 38 760 710,55 | 3 843 289,45 | 90,98 |
| местный бюджет | 77 461 600,00 | 80 336 039,00 | 70 473 719,01 | 9 862 319,99 | 87,72 |
| 4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 6 507 500,00 | 6 507 500,00 | 6 507 344,44 | 155,56 | 100,00 |
| Региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 526 200,00 | 526 200,00 | 526 111,11 | 88,89 | 99,98 |
| окружной бюджет | 473 500,00 | 473 500,00 | 473 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 611,11 | 88,89 | 99,83 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 5 981 300,00 | 5 981 300,00 | 5 981 233,33 | 66,67 | 100,00 |
| окружной бюджет | 4 143 000,00 | 4 143 000,00 | 4 143 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 1 838 300,00 | 1 838 300,00 | 1 838 233,33 | 66,67 | 100,00 |
| 5. Национальный проект «Демография» | 1 180 947,00 | 1 180 947,00 | 1 180 947,00 | 0,00 | 100,00 |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 1 180 947,00 | 1 180 947,00 | 1 180 947,00 | 0,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 504 900,00 | 504 851,50 | 504 851,50 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 617 000,00 | 617 048,50 | 617 048,50 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 59 047,00 | 59 047,00 | 59 047,00 | 0,00 | 100,00 |
| Всего на реализацию Национальных проектов | 5 192 353 225,00 | 5 699 673 377,31 | 4 312 594 224,95 | 1 387 079 152,36 | 75,66 |

Из анализа, приведённого в таблице № 3, исполнение по итогам 9 месяцев 2023 года по средствам, выделенным на реализацию Национальных проектов Российской Федерации составило 75,66 % по причине планирования расходов в 4 квартале 2023 года, а также по:

- Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в связи с тем, что оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях произведена по фактическим расходам;

- Региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» низкое исполнение по средствам на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории в районе лыжной базы                                     г. Нефтеюганска в связи с необходимостью проведения непредвиденных, дополнительных видов работ по укреплению грунта перенесены сроки выполнения остальных работ;

- Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» запланированы средства для выплаты возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанная выплата носит заявительный характер, низкое исполнение по причине отсутствия исполнительных листов на перечисление выкупной стоимости;

- Региональному проекту «Чистая вода» оплата за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м³ в сутки, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» произведена по факту выполненных работ, подрядчик отстаёт от графика выполнения работ;

- Региональному проекту «Чистая страна» оплата за работы по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твёрдых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск-Сургут произведена на основании акта выполненных работ.

По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2023 года сложился профицит в сумме 786 510 159 рублей 21 копейка (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2023 года» оперативного анализа).

Муниципальные заимствования в виде привлечённых кредитов в источниках финансирования дефицита отсутствуют, что является положительным моментом при осуществлении бюджетного процесса в городе.

Первоначальный объём резервного фонда в соответствии с Решением о бюджете составлял 5 000 000 рублей. В течение отчётного периода резервный фонд пополнен на сумму 78 377 328 рублей.

В течение 9 месяцев 2023 года из данного фонда выделялись денежные средства в общей сумме 39 305 122 рубля, из них:

1. Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 15.05.2023 № 193-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно на выполнение работ по ремонту систем противопожарной защиты с целью устранения нарушений обязательных требований  пожарной безопасности, восстановления работоспособности систем противопожарной защиты строения МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 14 960 530 рублей.

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 28.07.2023 № 296-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно на выполнение работ по обустройству спортивной площадки «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» в сумме 6 143 942 рубля.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в общей сумме 18 200 650 рублей, в том числе на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска:

- от 20.01.2023 № 13-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме 5 в 15 микрорайоне города Нефтеюганска, пострадавшем от пожара 11.01.2023 года, в целях обеспечения безопасного проживания граждан, проживающих в данном многоквартирном доме, в сумме 2 376 187 рублей;

- от 19.05.2023 № 202-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно для целей реализации мероприятий по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в сумме 11 475 103 рубля;

- от 26.07.2023 № 294-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно на выполнение работ по сносу (ликвидации) строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории                                     г. Нефтеюганска в сумме 4 349 360 рублей.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 19 116 804 рубля, исполнение по итогам 9 месяцев 2023 года составило 13 245 201 рубль 42 копейки или 69,29 % от общего годового объёма.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьёй 12.1 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утверждённом решением Думы города Нефтеюганска от 25.09.2013 № 633-V в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете на сумму увеличения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в общей сумме 38 576 000 рублей.

2. В течение 9 месяцев 2023 года уточнение бюджета по расходам, согласно решениям Думы, осуществлялось 6 раз, выписано 1474 справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов и 1474 справки об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 9 месяцев текущего года выписано 1959 изменений прогноза кассовых выплат по расходам.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочно проверены справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и об изменении лимитов бюджетных обязательств, а также изменений прогноза кассовых выплат по расходам, оформленные в 3 квартале 2023 года.

Нарушений бюджетного законодательства в части отражения планируемых расходов на соответствующих кодах бюджетной классификации не установлено.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года принять к сведению.

Председатель				      		    			      С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2					    Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 2					  Г.М. Глазунова