Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: Молодежное пространство "В_Месте" 3 микрорайон, строение 22 (далее — Проект).

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 01.07.2023 по 30.09.2023.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией.

| № | Поставщик | Наименование договора | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Бакиева Гюзель Рашитовна | Поставка деревянного бруса | 120 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 2 | ООО «Компьютерная фирма 2 М» | Док станция для зарядки нескольких телефонов | 36 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 3 | ИП Егорова Марина Борисовна | Поставка металлического шкафа для сумок | 43 440,00 | Заключен (исполнен) |
| 4 | ООО «Компьютерная фирма 2 М» | Роутер с раздачей Wi-Fi | 15 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 5 | ООО «Компьютерная фирма 2 М» | Роутер с раздачей Wi-Fi | 32 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 6 | ИП Крашенинникова Наталья Сергеевна | Поставка светильника линейного | 102 900,00 | Заключен (исполнен) |
| 7 | ООО «РОКС» | Поставка флипчарта | 40 450,00 | Заключен (исполнен) |
| 8 | ООО «Строительная Компания Аркада» | Оказание услуг по разработке и изготовлению арт-объекта | 50 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 9 | ИП Наумов Игорь Геннадьевич | Рулонные шторы | 280 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 10 | ООО «КИТ» | Поставка компьютерной техники и оргтехники | 1 533 814,64 | Заключен (исполнен) |
| 11 | ИП Бакиева Гюзель Рашитовна | Поставка мебели | 268 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 12 | ИП Новоселец Алексей Петрович | Поставка офисной мебели | 990 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 13 | ООО «Строительная Компания Аркада» | Поставка декоративного панно | 60 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 14 | ИП Герасимчук Виктория Владимировна | Выполнение ремонтных работ в кабинете здания МАУ «ЦМИ», холле 1 этаж и входной группы | 1 217 776,52 | Заключен (исполнен) |
| 15 | ИП Бакиева Гюзель Рашитовна | Фотофон рулонный. Система крепления для фотофона | 69 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 16 | ООО «Электронный Юганск» | IP-телефония (подключение и оборудование) | 282 300,00 | Заключен (исполнен) |
| 17 | ООО «Компьютерная фирма 2 М» | Зарядная станция | 70 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 18 | ООО «Юниал» | Поставка неоновой вывески | 100 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 19 | ООО «Прима» | Поставка мягкой мебели | 320 000,00 | Заключен (исполнен) |
| 20 | ООО «Компьютерная фирма 2М» | Поставка оборудования | 715 200,00 | Заключен (исполнен) |

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 65 000,00 руб.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:  (руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Заключено контрактов на сумму | Увеличение стоимости проекта | Причины увеличения стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 6 950 000,00 | 2 020 000,00 | 4 865 000,00 | 65 000,00 | 6 345 881,16 | 0,00 | Отсутствуют |