АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

15.11.2018 											 № 604-п

г.Нефтеюганск

- Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска

- «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»                   (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 08.02.2019 № 60-п, от 21.03.2019 № 122-п, от 23.04.2019                 № 207-п, от 14.05.2019 № 243-п, от 21.06.2019 № 495-п, от 29.08.2019 № 822-п, от 04.10.2019 № 1068-п, от 08.11.2019 № 1243-п, от 11.12.2019 № 1389-п,                      от 25.12.2019 № 1481-п, от 12.02.2020 № 178-п, от 16.04.2020 № 595-п,                          от 21.05.2020 № 775-п, от 15.09.2020 № 1517-п, от 06.11.2020 № 1916-п,                            от 01.12.2020 № 2074-п, от 24.02.2021 № 207-п, от 21.04.2021 № 561-п,                        от 07.06.2021 № 871-п, от 05.07.2021 № 1097-п, от 29.09.2021 № 1661-п,                       от 15.11.2021 № 1911-п, от 18.11.2021 № 1947-п, от 10.12.2021 № 2088-п,                     от 04.03.2022 № 349-п, от 30.03.2022 № 543-п, от 18.04.2022 № 713-п,                            от 19.05.2022 № 906-п, от 10.06.2022 № 1098-п, от 19.07.2022 № 1411-п, от 08.09.2022 № 1812-п; от 01.11.2022 № 2257, от 06.12.2022 № 2512-п, от 13.03.2023 № 245-п, от 28.04.2023 № 539-п, от 25.05.2023 № 644-п, от 07.06.2023 № 704-п, от 29.06.2023 № 821-п, от 14.08.2023 № 1013-п, 11.09.2023 № 1138-п,от 13.10.2023 № 1331-п, от 30.10.2023 № 1415-п, от 27.11.2023 № 1598-п, от 05.12.2023 № 1657-п, от 05.12.2023 № 1658,от 25.12.2023 № 1860-п, от 15.02.2024 № 282-п, от 22.03.2024 № 536-п, от 07.05.2024 № 891-п ), изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска      			    	  	 	  С.Ю.Дегтярев

- Приложение

- к постановлению

- администрации города

- от 15.11.2018 № 604-п

Таблица 1

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации города Нефтеюганска | Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | № 604-п от 15.11.2023 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | http://www.admugansk.ru/read/51548 |

Таблица 2

«Основные положения»

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| Куратор муниципальной программы | Якубова Элнара Джабаровна – заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, заместитель главы города – директор департамента Якубова Элнара Джабаровна |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1.Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог. 2.Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. 3.Повышение уровня безопасности участников дорожного движения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма I «Автомобильные дороги» Подпрограмма II «Транспорт» Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 633 875,370 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Региональный проект – «Региональная и местная дорожная сеть». Цель - увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии в ее общей протяженности не менее чем до 85 процентов. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» |

Таблица 3

Показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | за период с 2027 по 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | возрастание | км. | 58,030 | 2022 | 60,023 |  |  |  | Фактический увеличение протяженности автомобильных дорог в результате строительства новых | ДГиЗО |  |  |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | возрастание | км. | 0 | 2022 | 0,967 |  |  |  | Фактический объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГиЗО |  |  |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |  | возрастание | км. | 0 | 2022 | 0,967 |  |  |  | Фактический увеличение протяженности автомобильных дорог в результате строительства новых | ДГиЗО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | НП, ГП | возрастание | км. | 3,859 | 2022 | 7,696 | 4,09 | 4,03 |  | Постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 № 636-п, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» | ДЖКХ |  |  |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | НП, ГП | убывание | км. | 6,572 | 2022 | 22,530 | 18,440 | 14,410 |  | Постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 № 636-п, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ |  |  |
| 6 | Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии | НП, ГП | возрастание | % | 0 | 2022 | 46,363 | 46,4537 | 46,6803 |  | Постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 № 636-п, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВДЛ | убывание | % | 11,33 | 2022 | 62,46 | 69,28 | 75,99 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп, Постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 № 636-п, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ |  |  |
| Цель 2 «Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  | возрастание | тыс. чел. | 3 879,142 | 2022 | 3 950,000 | 4 100,000 | 4 200,000 | 4 200,000 | Информация о количестве перевезенных пассажиров, предоставляемая перевозчиком | ДЖКХ |  |  |
| Цель 3 «Повышение уровня безопасности участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС |  | убывание | % | 50 | 2022 | 45 | 40 | 35 | 35 | Анализ дорожно-транспортных происшествий на УДС города, предоставляемый ГИБДД | ДЖКХ ДГиЗО |  |  |
| 10 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | убывание | чел./ 100 тыс. чел. | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | Анализ дорожно-транспортных происшествий на УДС города, предоставляемый ГИБДД | ДЖКХ ДГиЗО |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | ВДЛ | возрастание | % | 63,0 | 2022 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп | ДЖКХ ДГиЗО ДМИ |  |  |

Таблица 4

План достижения показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в 2024 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км. |  |  |  |  | 60,023 |  |  |  |  |  |  | 60,023 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км. |  |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  |  |  | 0,967 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |  | км. |  |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  |  |  | 0,967 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | НП, ГП | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,360 |  | 10,360 |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,866 |  | 19,866 |
| 6 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | НП, ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  | 75,18 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,10 |  | 33,10 |
| Цель муниципальной программы: «Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  | тыс. чел. |  |  | 987,500 |  |  | 1975,000 |  |  | 2962,500 |  |  | 3 950,000 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня безопасности участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 10 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чел./ 100 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |

- Таблица 5

Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| № п/п | Задачи структурного элемента |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (куратор – Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | -приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения ремонта автомобильных дорог | -прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; -доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (куратор – Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем осуществления проектирования и строительства новых автомобильных дорог; -приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения реконструкции | -протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; -объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; -прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог -общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; -доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |  |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (куратор – Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | -поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии. | -общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; -доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» (куратор – Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом |  |  | -оказание услуг населению города автомобильным транспортом общего пользования | -объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом; -удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» (куратор – Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |  | 2024-2030 |  |  |  |
| 3.1.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети |  |  | -обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов; -внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения; -внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления | - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС; - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |  |  |

Таблица 6

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ | 1 190 241,879 | 826 019,000 | 824 680,400 | 2 911 280,800 | 5 752 222,079 |
| Местный бюджет |  | 1 087 135,379 | 788 883,500 | 788 883,500 | 2 911 280,800 | 5 576 183,179 |
| Окружной бюджет |  | 103 106,500 | 37 135,500 | 35 796,900 | 0,000 | 176 038,900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | ДЖКХ | 949 349,904 | 826 019,000 | 824 680,400 | 2 911 280,800 | 5 511 330,104 |
| Местный бюджет |  | 846 243,404 | 788 883,500 | 788 883,500 | 2 911 280,800 | 5 335 291,204 |
| Окружной бюджет |  | 103 106,500 | 37 135,500 | 35 796,900 | 0,000 | 176 038,900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: | ДГиЗО | 234 604,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234 604,097 |
| Местный бюджет |  | 234 604,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234 604,097 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего, в том числе: | ДМИ | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Местный бюджет |  | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Направление (подпрограмма) I «Автомобильные дороги» (всего), в том числе: | ДГиЗО, ДЖКХ, ДМИ | 746 295,279 | 407 563,900 | 406 225,300 | 1 237 460,400 | 2 797 544,879 |
| Местный бюджет |  | 643 188,779 | 370 428,400 | 370 428,400 | 1 237 460,400 | 2 621 505,979 |
| Окружной бюджет |  | 103 106,500 | 37 135,500 | 35 796,900 | 0,000 | 176 038,900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: | ДГиЗО | 232 956,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232 956,948 |
| Местный бюджет |  | 232 956,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232 956,948 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: | ДЖКХ | 507 050,453 | 407 563,900 | 406 225,300 | 1 237 460,400 | 2 558 300,053 |
| Местный бюджет |  | 403 943,953 | 370 428,400 | 370 428,400 | 1 237 460,400 | 2 382 261,153 |
| Окружной бюджет |  | 103 106,500 | 37 135,500 | 35 796,900 | 0,000 | 176 038,900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего, в том числе: | ДМИ | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Местный бюджет |  | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 108 204,530 | 98 198,800 | 96 860,200 | 0,000 | 303 263,530 |
| Местный бюджет |  | 67 715,830 | 61 063,300 | 61 063,300 | 0,000 | 189 842,430 |
| Окружной бюджет |  | 40 488,700 | 37 135,500 | 35 796,900 | 0,000 | 113 421,100 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | ДЖКХ, ДГиЗО | 305 677,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305 677,778 |
| Местный бюджет |  | 243 059,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243 059,978 |
| Окружной бюджет |  | 62 617,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62 617,800 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе | ДГиЗО | 232 956,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232 956,948 |
| Местный бюджет |  | 232 956,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232 956,948 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе | ДЖКХ | 72 720,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72 720,830 |
| Местный бюджет |  | 10 103,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 103,030 |
| Окружной бюджет |  | 62 617,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62 617,800 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | ДЖКХ, ДМИ | 332 412,971 | 309 365,100 | 309 365,100 | 1 237 460,400 | 2 188 603,571 |
| Местный бюджет |  | 332 412,971 | 309 365,100 | 309 365,100 | 1 237 460,400 | 2 188 603,571 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе | ДЖКХ | 326 125,093 | 309 365,100 | 309 365,100 | 1 237 460,400 | 2 182 315,693 |
| Местный бюджет |  | 326 125,093 | 309 365,100 | 309 365,100 | 1 237 460,400 | 2 182 315,693 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе | ДМИ | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Местный бюджет |  | 6 287,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 287,878 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Направление (подпрограмма) II «Транспорт» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 415 786,800 | 415 786,800 | 415 786,800 | 1 663 147,200 | 2 910 507,600 |
| Местный бюджет |  | 415 786,800 | 415 786,800 | 415 786,800 | 1 663 147,200 | 2 910 507,600 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 415 786,800 | 415 786,800 | 415 786,800 | 1 663 147,200 | 2 910 507,600 |
| Местный бюджет |  | 415 786,800 | 415 786,800 | 415 786,800 | 1 663 147,200 | 2 910 507,600 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Направление (подпрограмма) III «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | ДЖКХ, ДГиЗО | 28 159,800 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 44 169,600 |
| Местный бюджет |  | 28 159,800 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 44 169,600 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» (всего), в том числе: | ДЖКХ, ДГиЗО | 28 159,800 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 44 169,600 |
| Местный бюджет |  | 28 159,800 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 44 169,600 |
| Окружной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: |  | 26 512,651 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 42 522,451 |
| Местный бюджет |  | 26 512,651 | 2 668,300 | 2 668,300 | 10 673,200 | 42 522,451 |
| Окружной бюджет | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: |  | 1 647,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 647,149 |
| Местный бюджет |  | 1 647,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 647,149 |
| Окружной бюджет | ДГиЗО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Таблица 7

- Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность, км | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автодорога по ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) | 0,967 | 2024 (СМР) | Прямые инвестиции (местный бюджет) | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км |