Приложение к письму департамента

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2024 № 83-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (далее-Программа) и в целях реализации мероприятия в части увеличения объемов жилищного строительства на 2024 год запланирован показатель «Объем жилищного строительства» в объеме 85,00 тыс.кв.м., в том числе МКД 68, 42 тыс.кв.м.

Муниципальным образованием предусмотрен ввод в эксплуатацию следующих объектов многоквартирного жилищного строительства:

-«Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53. I, II очередь строительства», площадью 7,66 тыс.кв.м.;

-«Многоквартирный жилой дом № 7, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 7. Корпус 2», площадью 24,00 тыс.кв.м. (введен в эксплуатацию);

-«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5», площадью 8,16 тыс.кв.м.;

-«Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5», площадью 4,97 тыс.кв.м.;

-«Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г. Нефтеюганска. Корпус 4.1, 4.2», площадью 23,63 тыс.кв.м.;

По состоянию на сегодняшний день введено 27, 55 кв.м., в том числе 19 индивидуальных жилых домов общей площадью 3,54 тыс.кв.м.