Приложение к письму

Информация о проведенных ремонтных работах в муниципальных образовательных организациях города Нефтеюганска в 2024 году

При подготовке образовательных организаций к 2024/2025 учебному году, в целях соблюдения технических и санитарных норм, обеспечения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, энергетической эффективности объектов осуществляется выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №598-п), «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №592-п), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п). «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 17.11.2021 № 1937-п). Общий объем средств местного бюджета, предусмотренных в 2024 году на указанные мероприятия, составляет – 98 739,728 тыс. руб., в том числе по программам:

-«Развитие образования в городе Нефтеюганске» - 78 324,229 тыс. руб.

-«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» - 11 238,693 тыс. руб.

-«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» - 2 855,200 тыс. руб.

- «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» - 6 321,606 тыс. руб.

В целях исполнения мероприятий, направленных на обеспечение организации образовательного процесса в соответствии с установленными требованиями, устранение предписаний, выданных в ходе плановых проверок учреждений ТО «Роспотребнадзор» в 2023/2024 учебном году в образовательных учреждениях города проведены текущие ремонты, благоустройство территории, поставка и монтаж, модернизация необходимого оборудования.

В полном объеме образовательные организации (далее – ОО) обеспечены ученической мебелью, учебным оборудованием, оборудованием для медицинских кабинетов, пищеблоков, спортивных залов.

Для исполнения предписаний, требующих проведение работ капитального характера, проводится подготовка документов для проведения проектно-изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации, оценка стоимости выполнения таких работ.

С целью решения вопроса обеспеченности местами в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по оптимизации имеющихся помещений (ремонтные работы по переоборудованию помещений в дополнительные учебные кабинеты).

Таблица

Реализация мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в разрезе муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске». **На 2024 год выделено** **78 324, 229 тыс. руб.** | | | | | |
| № п/п | | | Образовательная организация | | Вид работ |
| 1.1. | | | МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ "СОШ № 5", МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Школа развития № 24», МБДОУ «Д/С № 2 «Колосок», МАДОУ «Д/С № 9 «Радуга», МБДОУ «Д/С № 13 «Чебурашка», МБДОУ «Д/С № 25 «Ромашка», МАДОУ «Д/С № 26 «Радость» | | Ремонт инженерных сетей ХВС, системы водоотведения, наружных сетей канализации, сантехнические работы, замена запорной арматуры, ремонт систем отопления |
| 1.2. | | | МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Школа развития № 24», МБДОУ «Д/С № 1 «Рябинка», МБДОУ «Д/С № 5 «Ивушка», МАДОУ «Д/С № 6 «Лукоморье», МБДОУ «Д/С № 10 «Гусельки», МБДОУ «Д/С № 18 «Журавлик», МБДОУ «Д/С № 25 «Ромашка» | | Капитальный ремонт кровли, кровельного ограждения, испытание ограждения кровли |
| 1.3. | | | МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Школа развития № 24», МБДОУ «Д/С № 2 «Колосок», МБДОУ «Д/С № 5 «Ивушка», МБДОУ «Д/С № 10 «Гусельки», МАДОУ «Д/С № 20 «Золушка». | | Ремонт туалетов, крыльца, групповых ячеек, спальных помещений, медицинского кабинета, тамбура, помещений, коридоров, кабинетов, пищеблока, устройство теневых навесов |
| 2.В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске». **На 2024 год выделено 2 855,200 тыс. руб.** | | | | | |
| 2.1. | МБДОУ "Детский сад № 10 "Гусельки", МБДОУ "Детский сад № 14 "Умка", МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка", МБДОУ "Детский сад № 18 "Журавлик", МБДОУ "Детский сад № 2 "Колосок",  МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка", МБДОУ "Детский сад №1 "Рябинка", МБДОУ "Детский сад №13 "Чебурашка", МБДОУ "Детский сад №16 "Золотая рыбка", МБДОУ "Детский сад № 5 "Ивушка", МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка",  МАДОУ "Детский сад № 26 "Радость", МАДОУ "Детский сад № 6 "Лукоморье", МАДОУ "Детский сад № 9 "Радуга", МАДОУ "Детский сад №32 "Белоснежка" | | | | Поставка энергосберегающих светильников, модернизация узлов учета тепловой энергии, внедрение автоматического регулирования для систем отопления, разработка проектной документации для узла учета тепловой энергии |
| 3.В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» **На 2024 год выделено 6 321,606 тыс. руб.** | | | | | |
| 3.1. | | МБДОУ "Детский сад № 14 "Умка", МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка", МБДОУ "Детский сад № 18 "Журавлик", МБДОУ "Детский сад № 2 "Колосок", МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",  МБДОУ "Детский сад № 1 "Рябинка", МБДОУ "Детский сад № 13 "Чебурашка", МБДОУ "Детский сад № 5 "Ивушка", МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка", МАДОУ "Детский сад № 6 "Лукоморье" | | | поставка видеокамер, видеорегистратора, оборудования для системы видеонаблюдения, поставка электронных замков, ворот, поставка системы видеонаблюдения, поставка системы управления доступом, поставка охранной сигнализации |
| 4.В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске». **На 2024 год выделено** **11 238,693 тыс. руб.** | | | | | |
| 4.1. | | | | МБДОУ "Детский сад № 10 "Гусельки", МБДОУ "Детский сад № 13 "Чебурашка", МБОУ "СОШ № 5", МБОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 9", МБОУ "Лицей № 1", МБОУ "Школа развития № 24", МБУ ДО "Дом детского творчества", МБУ ДО "ЦДО "Поиск" | огнезащитная обработка деревянных конструкций |
| 4.2. | | | | 32 образовательные организации | зарядка огнетушителей |
| 4.3. | | | | МБДОУ "Детский сад № 13 "Чебурашка", МБОУ "СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко", МБОУ "СОШ № 6" | ремонт эвакуационных наружных пожарных лестниц, работы по испытанию пожарных лестниц |
| 4.4. | | | | МБДОУ "Детский сад №1 "Рябинка", МАДОУ "Детский сад № 9 "Радуга", МБДОУ "Детский сад №16 "Золотая рыбка", МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка", МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка", МАДОУ "Детский сад № 26 "Радость", МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 9", МБОУ "Лицей № 1", МБОУ "Начальная школа № 15", МБОУ "Школа развития № 24" | перекатка пожарных рукавов, ТО пожарных гидрантов |