****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

15.11.2018 № 605-п

г.Нефтеюганск

**Об утверждении муниципальной программы** **города Нефтеюганска**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.01.2023 №27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 458-VII «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» согласно приложению к постановлению.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации города Нефтеюганска:

2.1.от 13.05.2014 № 547-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.2.от 20.06.2014 № 699-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.3.от 25.07.2014 № 850-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.4.от 22.09.2014 № 1074-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.5.от 13.10.2014 № 1133-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.6.от 16.10.2014 № 1165-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.7.от 31.10.2014 № 1194-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.8.от 18.11.2014 № 1273-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.9.от 12.12.2014 № 1417-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.10.от 26.03.2015 № 242-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.11.от 12.05.2015 № 398-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.12.от 05.06.2015 № 488-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.13.от 30.06.2015 № 574-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.14.от 25.09.2015 № 902-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.15.от 19.10.2015 № 1019-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.16.от 18.11.2015 № 1157-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.17.от 17.12.2015 № 1263-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.18.от 16.02.2016 № 124-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.19.от 26.04.2016 № 380-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.20.от 08.06.2016 № 581-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.21.от 29.07.2016 № 763-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.22.от 01.09.2016 № 834-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.23.от 14.09.2016 № 866-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.24.от 25.10.2016 № 984-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.25.от 02.11.2016 № 1017-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.26.от 26.12.2016 № 1141-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.27.от 29.03.2017 № 187-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.28.от 25.05.2017 № 322-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.29.от 28.06.2017 № 414-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.30.от 19.07.2017 № 457-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.31.от 31.08.2017 № 546-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.32.от 16.10.2017 № 616-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.33.от 20.11.2017 № 701-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.34.от 21.12.2017 № 773-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.35.от 27.12.2017 № 813-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.36.от 24.01.2018 № 17-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.37.от 21.02.2018 № 74-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.38.от 04.04.2018 № 142-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.39.от 17.05.2018 № 211-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.40.от 13.06.2018 № 264-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.41.от 08.08.2018 № 389-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.42.от 26.09.2018 № 478-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.43.от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

3.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска Ю.В.Чекунов

Приложение 1

 к постановлению

 администрации города

 от 15.11.2018 № 605-п

Таблица 1

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа *«*Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» |
| 1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление | Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | от 15.11.2018 № 605-п | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | <http://www.admugansk.ru/read/51698> |

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Таблица 2

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее-ДЖКХ)Временно исполняющий обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Сахаров Алексей Николаевич |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 год – 2020 годЭтап II: 2021 – 2025 годЭтап III: 2026 – 2030 год. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития. |
| Цель 2. Повышение доступности и качества жилищных услуг. |
| Цель 3. Энергосбережение. |
| Цель 4. Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |
| Цель 5.Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Цель 6 Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов. |
| Цель 7. Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условия для безопасного отдыха населения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (Подпрограмма) 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»Направление (Подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» Направление (Подпрограмма) 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»Направление (Подпрограмма) 4 «Формирование комфортной городской среды»Направление (Подпрограмма) 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Направление (Подпрограмма) 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»Направление (Подпрограмма) 7«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 10 286 653,92136 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Национальная цель Российской Федерации:«Комфортная и безопасная среда для жизни»Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»-Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»-Государственная программа ХМАО-Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»-Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»-Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»-Государственная программа ХМАО-Югры «Строительство» |

Таблица 3

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система  |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *Цель 1 «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития»*  |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения |  ГП |  |  Шт. | - | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | Департамент градостроительства и земельных отношений (далее-ДГиЗО) |  |  |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» | ДЖКХ |  |  |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  |  | % | 100 | 2022  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ |  |  |
| 1.4 | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |  | Возрастания | Км. | 0 | 2022 | 0,112 | - | - | - | 3,06 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДГиЗО |  |  |
| 1.5 | Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пп.4 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 1.6 | Увеличение протяженности построенных сетей |  |  | метр |  | 2022 | - | 608 | - | - | - | Распоряжение администрации города Нефтеюганска № 279-р от 22.10.2021. | ДГиЗО |  |  |
| *Цель 2 «Повышение доступности и качества жилищных услуг»*  |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  | шт | 20 | 2022 | 31 | 18 | 9 | 9 | 9 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ, ч.4 ст.155 ЖК РФ | ДЖКХДепартамент муниципального имущества (далее-ДМИ) |  |  |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.1 ст. 14 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 3 «Энергосбережение»* |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 96,4 | 2022 | 97,50 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | Департамент по делам администрации (далее-ДДА) Департамент образования (далее-ДО)Комитет физической культуры и спорта (далее-КФКиС)Комитет культуры и туризма (далее-ККиТ)ДЖКХДМИДГиЗООрганизации коммунального комплекса (далее-ОКК)Управляющие компании товарищества собственников жилья(далее-УК и ТСЖ)Ресурс снабжающие организации (далее-РО) |  |  |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 82,6 | 2022 | 83,20 | 85,0 | 85,0 | 85 | 85 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООКК УК и ТСЖРО |  |  |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 93,4 | 2022 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООКК УК и ТСЖРО |  |  |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 84,5 | 2022 | 85,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООККУК и ТСЖРО |  |  |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 97,0 | 2022 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДЖКХОККУК и ТСЖРО |  |  |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | кВт\*ч/м² | 48,5 | 2022 | 48,44 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/м² | 0,22 | 2022 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | Убывания | м³/чел. | 4,75 | 2022 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | м³/чел | 0,66 | 2022 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | Гкал/м² | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ ОККРО |  |  |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 30,6 | 2022 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 15,17 | 2022 | 15,16 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт\*ч/м² | 40,7 | 2022 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | Убывания | % | 9,36 | 2022 | 9,36 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | Убывания | % | 13,1 | 2022 | 13,1 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | Убывания | кВт\*ч/куб.м | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.17 | Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |  |  | % | - | 2022 | - | 75 | - | - | - | Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.05.2024 №1024-п | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»* |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  |  | тыс. м2 | 1 977,73 | 2022 | 1 977,73 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  |  | тыс. м2 | 591,56 | 2022 | 1 151,650 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | Возрастания | Шт. | 180 | 2022 | 215  | 130 | 130 | 130 | 130 | Закон ХМАО – Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ |  |  |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 246 | 270 | 270 | 270 | 270 | Ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ | ДЖКХ |  |  |
| 4.5 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Убывания | тонн. | 1010 | 2022 | 10 000 | 7 200 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | пп.11,24 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ |  |  |
| 4.6 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  |  | тыс. м2 | 4436 | 2022 | 4436 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | Закон ХМАО-Югры от 23.12.2016 №102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ханты-мансийского автономного округа – югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» | ДЖКХ |  |  |
| 4.7 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.11, п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ |  |  |
| 4.8 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  |  | км | 5,3 | 2022 | 5,3 | 25 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Экологическая безопасность» | ДЖКХ |  |  |
| 4.9 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | 16 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.10 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 18 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 279,54 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 95 | 166,372 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.13 | Количество установленных детских игровых площадок |  |  | Шт. | 5 | 2022 | 2 | 4  | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.14 | Количество установленных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | - | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.15 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  |  | Шт. | 10/300 | 2022 | 310/300 | 45/10 | 30/860 | 30/860 | 30/860 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.16 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске |  |  | % | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ  |  |  |
| 4.17 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  | Убывания | га | 0 | 2022 | 11 | - | - | - | - | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ |  |  |
| 4.18 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  | НП | Убывания | шт | 15 | 2022 | 5 | 4  | - | - | - | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 553-п | ДЖКХДГиЗО | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4.19 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проектыпо созданию комфортной городской среды | НП |   | % | 17 | 2022 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4.20 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  |  | шт | 0 | 2022 | 25 | 49 | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.21 | Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер) |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 15 | - | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.22 | Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации |  |  | Наличие/отсутствие | 0 | 2022 | Наличие | - | - | - | - | ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.23 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 165 | 739 | 739 | 739 | 739 | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.24 | Приобретение и установка урн для мусора |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 97 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.25 | Приобретение контейнеров для накопления ТКО  |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 200 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
|  4.26 | Устройство ледовых городков  |  |  | Шт. | 0 | 2022 |  5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.27 | Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |  |  | Шт. | 0 | 2022 | - | 731/8 | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | Возрастания | % | 60 | 2022 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 N 92-рп  | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 6 «Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов»* |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | Возрастания | % | 2,6 | 2022 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-пПостановление ХМАО-Югры от 20.01.2023 №27-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХДГиЗО |  |  |
| *Цель 7 «Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условия для безопасного отдыха населения»* |
| 7.1 | Устройство минерализованной полосы |  |  | Км. | 0 | 2022 | 2,2 | - | - | - | - | Решение думы города Нефтеюганска от 23.12.2013 №727 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск» | ДЖКХ |  |  |

Таблица 4

План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показателимуниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за м ерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Увеличение протяженности построенных сетей |  | метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 1.5 | Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  2. | Повышение доступности и качества жилищных услуг |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Энергосбережение  |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,5 |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,10 |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| 3.17 | Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 4. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  | тыс. м2 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  | тыс. м2 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |  |  |  |  |  | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  | шт | 226 | 230 | 234 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270  |
| 4.5 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 4 815 | 4 815 |  | 4 815 |  |  |  | 4 815 |
| 4.6 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4.8 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | шт |  |  |  |  | 45/0 |  |  |  | 0/10 |  |  | 45/10 |
| 4.9 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 4.10 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО (ежемесячно) |  | шт | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 |  |  | 1 050 |
| 4.12 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 4.13 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | тонн |  |  |  |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  | 7 200 |
| 4.14 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проектыпо созданию комфортной городской среды | НП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4.15 | Устройство ледовых городков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.16 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 4.17 | Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |  | шт |  |  | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 |
| 4.18 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 4.19 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,372 |  |  | 166,372 |
| 4.20 | Количество установленных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 4.21 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 6. | Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

\*- Фактически достигнутые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики рассчитываются по итогам года, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

 Таблица 5

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»Куратор:  |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города  | Срок реализации (2024-2025) |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Количество реконструированных объектов коммунального значения |
| 1.2 | Региональный проект «Чистая вода»Куратор:  |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города  | Срок реализации (2024) |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества строительства реконструкции (модернизации) систем водоотведения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» |
|  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска2. Увеличение протяженности построенных сетей |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |  | 1. Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод.2. Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани3. Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |
|  | Задача №2 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| 2. | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города  | - |
|  | Задача №1 Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов | Повышение доступности и качества жилищных услуг | 1.Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания).2.Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости.3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда. |
|  | Задача №2 Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки |
| 3. | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» |
|  | Департамент по делам администрации Департамент образования администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города, комитет культуры и туризма администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий муниципальными бюджетными организациями, организациями коммунального комплекса и управляющими организациями | 1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)9. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» |
|  | Организации коммунального комплекса; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в коммунальной инфраструктуре | 1. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии2. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования7. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования8. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования9. Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» |
|  | Организации обслуживающие жилой фонд, НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (УКиТСЖ, РО) | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в жилом фонде города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)5.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования6. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования8. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования9. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| 4. | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» |
| 4.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Куратор:  |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Департамент градостроительства и земельных отношений | Срок реализации (2024-2030)  |
|  | Задача 1 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской. |
|  | Задача 2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |
|  | Задача №1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1.Количество отловленных безнадзорных животных2.Ликвидация несанкционированных свалок3.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации4. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию 5.Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период6.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города7. Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ)8.Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности9. Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска10. Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации11. Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО 12. Приобретение контейнеров для накопления ТКО13. Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |
|  | Задача №2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - |
|  | Задача №1 Улучшение эстетического облика города | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество высаженных деревьев и кустарников2. Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт)3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт)4.Количество отремонтированных детских игровых площадок5.Количество отремонтированных спортивных площадок6.Количество установленных детских игровых площадок 7. Количество установленных спортивных площадок8.Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии9. Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер)10. Приобретение и установка урн для мусора11. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий12. Устройство ледовых городков |
|  | Задача №2 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями |
|  5. | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»  |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Обеспечение реализации МКУ КХ «Служба единого заказчика» Обеспечение реализации МКУ «Реквием» | - |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 6. | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |
| 6.1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Куратор:  |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; | Срок реализации (2025-2027)  |
|  | Задача № 1 удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах;Задача № 2 обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры; Задача № 3 снижение технологических потерь в инженерных сетях | Повышение качества и надежности предоставлениякоммунальных услуг населению,повышение надежности и эффективности эксплуатациисистем коммунальной инфраструктуры | 1.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
|  |  |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города;Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | - |
|  | Задача №1 Привлечение долгосрочных частных инвестиций |  | 1. Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию)2.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  | Задача №2 Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса |
| 7. | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | - |
| 7.2 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» |
|  | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | Устройство минерализованной полосы |

Таблица 6

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения  | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗОДМИКФКиСККиТДДАДООККУКиТСЖРО | 2 388 674,39075 | 2 377 199,58561 | 1 412 017,09300 | 1 424 322,91300 | 2 684 439,93900 | 10 286 653,92136 |
| Местный бюджет | 1 302 445,42500 | 1 521 188,06500 | 1 001 739,79300 | 1 011 577,31300 | 2 684 439,93900 | 7 521 390,53500 |
| Окружной бюджет  | 710 395,23039 | 700 924,88111 | 379 598,00000 | 379 442,00000 | 0,00000 | 2 170 360,11150 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 25 875,70000 | 30 679,30000 | 33 303,60000 | 0,00000 | 99 670,50000 |
| Внебюджетные источники  | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 1 196 461,12939 | 1 694 261,02900 | 1 377 312,19300 | 1 383 487,91300 | 2 561 934,93900 | 8 213 457,20339 |
| Местный бюджет | 1 061 008,09900 | 1 258 596,22900 | 967 034,89300 | 970 742,31300 | 2 561 934,93900 | 6 819 316,47300 |
| Окружной бюджет  | 125 641,13039 | 409 789,10000 | 379 598,00000 | 379 442,00000 | 0,00000 | 1 294 470,23039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 25 875,70000 | 30 679,30000 | 33 303,60000 | 0,00000 | 99 670,50000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 746 157,39400 | 497 534,68811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 243 692,08211 |
| Местный бюджет | 161 403,29400 | 206 398,90700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 367 802,20100 |
| Окружной бюджет  | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875 889,88111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 71 634,85900 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 299 394,98800 |
| Местный бюджет | 71 634,85900 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 299 394,98800 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 5 022,70000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 25 300,52800 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 5 022,70000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 25 300,52800 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | УКиТСЖРО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (всего), в том числе* |   ДГиЗО ДЖКХ ДМИ | 735 566,23700 | 572 089,57611 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 1 596 279,41311 |
|  Местный бюджет | 150 812,13700 | 207 172,39500 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 478 526,53200 |
|  Окружной бюджет | 584 754,10000 | 364 917,18111 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 1 117 752,88111 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  ДГиЗО | 678 969,16300 | 436 617,58111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 115 586,74411 |
| Местный бюджет | 94 215,06300 | 145 481,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 239 696,86300 |
| Окружной бюджет  | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875 889,88111 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 35 563,24000 | 135 471,99500 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 459 658,83500 |
| Местный бюджет | 35 563,24000 | 61 690,59500 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 217 795,83500 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 73 781,40000 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 241 863,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.1.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 617 657,36200 | 291 190,25411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 908 847,61611 |
|  Местный бюджет | 32 903,26200 | 54,47300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 957,73500 |
|  Окружной бюджет | 584 754,10000 | 291 135,78111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 875 889,88111 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.2.Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:* |  ДГиЗО | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
|  Местный бюджет | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
|  Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» (всего), в том числе:* | ДГиЗОДМИ | 82 184,48300 | 145 427,32700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 227 611,81000 |
|  Местный бюджет | 82 184,48300 | 145 427,32700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 227 611,81000 |
|  Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  ДГиЗО | 61 150,64900 | 145 427,32700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 206 577,97600 |
| Местный бюджет | 61 150,64900 | 145 427,32700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 206 577,97600 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 1.4.* «*Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги**населению» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 35 563,24000 | 135 471,99500 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 459 658,83500 |
|  Местный бюджет | 35 563,24000 | 61 690,59500 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 217 795,83500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 73 781,40000 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 241 863,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» (всего), в том числе:* | ДЖКХДМИ | 71 431,65900 | 63 117,75900 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 345 763,81800 |
|  Местный бюджет | 71 431,65900 | 63 117,75900 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 345 763,81800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
|  Местный бюджет | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 309,35400 |
|  Местный бюджет | 50 549,22500 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 309,35400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» (всего), в том числе:* | ДЖКХДМИ | 71 431,65900 | 63 117,75900 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 345 763,81800 |
|  Местный бюджет | 71 431,65900 | 63 117,75900 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 345 763,81800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
|  Местный бюджет | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 309,35400 |
| Местный бюджет | 50 549,22500 | 49 890,22900 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 309,35400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе:* | ДДАДОКФКиСККиТДМИДГиЗОДЖКХОККУКиТСЖРО | 374 584,80836 | 175 236,88950 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 569 996,69786 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 46 025,95000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 74 763,92300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» (всего), в том числе:* | ДДА ДОКФКиСККиТ ДМИДГиЗОДЖКХ | 8 562,97300 | 6 302,70000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 35 040,67300 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 6 302,70000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 35 040,67300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 5 022,70000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 25 300,52800 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 5 022,70000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 25 300,52800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
|  Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
|  Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДМИ | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
|  Местный бюджет | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДЖКХ | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
|  Местный бюджет | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ОККДЖКХ | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
|  Местный бюджет |  | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» (всего), в том числе:* | УКиТСЖРО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
|  Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 662 963,88039 | 742 268,07300 | 498 409,91700 | 495 595,09700 | 1 337 758,49100 | 3 736 995,45839 |
| Местный бюджет | 635 113,25000 | 704 606,87300 | 455 634,41700 | 454 193,69700 | 1 337 758,49100 | 3 587 306,72800 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 27 818,70000 | 29 331,90000 | 28 824,70000 | 0,00000 | 104 014,03039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 595 775,64939 | 690 247,11700 | 498 409,91700 | 495 595,09700 | 1 337 758,49100 | 3 617 786,27139 |
| Местный бюджет | 567 925,01900 | 652 585,91700 | 455 634,41700 | 454 193,69700 | 1 337 758,49100 | 3 468 097,54100 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 27 818,70000 | 29 331,90000 | 28 824,70000 | 0,00000 | 104 014,03039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 31 507,33039 | 31 553,20000 | 43 088,40000 | 41 370,80000 | 0,00000 | 147 519,73039 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 6 310,70000 | 8 617,70000 | 8 274,20000 | 0,00000 | 29 504,10000 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 400,00000 | 21 027,10000 | 20 519,90000 | 0,00000 | 72 340,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 31 507,33039 | 31 553,20000 | 43 088,40000 | 41 370,80000 | 0,00000 | 147 519,73039 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 6 310,70000 | 8 617,70000 | 8 274,20000 | 0,00000 | 29 504,10000 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 400,00000 | 21 027,10000 | 20 519,90000 | 0,00000 | 72 340,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 4.2* «*Улучшение санитарного состояния городских территорий» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 390 869,22400 | 421 615,89300 | 351 655,52000 | 350 558,30000 | 1 026 760,50000 | 2 541 459,43700 |
| Местный бюджет | 388 224,42400 | 409 197,19300 | 343 350,72000 | 342 253,50000 | 1 026 760,50000 | 2 509 786,33700 |
| Окружной бюджет | 2 644,80000 | 12 418,70000 | 8 304,80000 | 8 304,80000 | 0,00000 | 31 673,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 4.3 «Благоустройство и озеленение города» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 240 587,32600 | 289 098,98000 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 1 048 016,29100 |
| Местный бюджет | 240 587,32600 | 289 098,98000 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 1 048 016,29100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 173 399,09500 | 237 078,02400 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 928 807,10400 |
| Местный бюджет | 173 399,09500 | 237 078,02400 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 928 807,10400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 397 881,91400 | 395 210,61700 | 379 466,90800 | 382 361,84800 | 1 147 085,54400 | 2 702 006,83100 |
| Местный бюджет | 397 426,21400 | 395 210,61700 | 379 466,90800 | 382 361,84800 | 1 147 085,54400 | 2 701 551,13100 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   *Комплекс процессных мероприятий 5.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 67 724,37500 | 65 945,10000 | 66 996,30000 | 67 540,20000 | 202 620,60000 | 470 826,57500 |
| Местный бюджет | 67 268,67500 | 65 945,10000 | 66 996,30000 | 67 540,20000 | 202 620,60000 | 470 370,87500 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе:* |  ДЖКХ | 313 322,00500 | 314 678,34200 | 312 470,60800 | 314 821,64800 | 944 464,94400 | 2 199 757,54700 |
| Местный бюджет | 313 322,00500 | 314 678,34200 | 312 470,60800 | 314 821,64800 | 944 464,94400 | 2 199 757,54700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» (всего), в том числе:* |  ДЖКХ | 16 835,53400 | 14 587,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 422,70900 |
| Местный бюджет | 16 835,53400 | 14 587,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 422,70900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 144 852,29200 | 429 276,67100 | 368 176,76800 | 363 932,36800 | 27 980,00400 | 1 334 218,10300 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 105 054,47100 | 81 096,76800 | 80 247,96800 | 27 980,00400 | 332 084,80300 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 308 189,00000 | 269 844,30000 | 262 957,50000 | 0,00000 | 948 137,50000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 16 033,20000 | 17 235,70000 | 20 726,90000 | 0,00000 | 53 995,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6.1 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 160 650,20000 | 120 232,60000 | 122 538,90000 | 0,00000 | 403 421,70000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 32 130,10000 | 24 046,60000 | 24 507,90000 | 0,00000 | 80 684,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 112 486,90000 | 78 950,30000 | 77 304,10000 | 0,00000 | 268 741,30000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 16 033,20000 | 17 235,70000 | 20 726,90000 | 0,00000 | 53 995,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *«Комплекс процессных мероприятий 6.2 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 144 852,29200 | 268 626,47100 | 247 944,16800 | 241 393,46800 | 27 980,00400 | 930 796,40300 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 72 924,37100 | 57 050,16800 | 55 740,06800 | 27 980,00400 | 251 400,20300 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 195 702,10000 | 190 894,00000 | 185 653,40000 | 0,00000 | 679 396,20000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 144 852,29200 | 259 730,32000 | 247 944,16800 | 241 393,46800 | 27 980,00400 | 921 900,25200 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 64 028,22000 | 57 050,16800 | 55 740,06800 | 27 980,00400 | 242 504,05200 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 195 702,10000 | 190 894,00000 | 185 653,40000 | 0,00000 | 679 396,20000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 8 896,15100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 896,15100 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 8 896,15100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 896,15100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

 от 15.11.2018 № 605-п

Таблица 1

Перечень создаваемых объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г. Нефтеюганске. Окончание (1 этап) | срок строительства - 2029 | Прямые инвестиции | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |
| 2 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г. Нефтеюганске. Окончание (2 этап) | срок строительства - 2029 | Прямые инвестиции | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |
| 3 | Сети газоснабжения (участок газопровода от сетей АО «НефтеюганскГаз» до объекта «Газопровод межпоселковый ГРС п.Каркатеевы – г. Нефтеюганск») | срок строительства - 2024 |  местный бюджет | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |
| 4 | КНС-3а, «Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» г.Нефтеюганск | срок строительства – 2023-2025 | бюджет автономного округа, местный бюджет | Количество реконструированных объектов коммунального значения |
| 5 | Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод к жилому поселку УМ-4, г.Нефтеюганска | срок строительства - 2025 | местный бюджет | Увеличение протяженности построенных сетей |

1.Проект разработан:

начальником отдела учета и отчетности – главным бухгалтером департамента жилищно-коммунального хозяйства И.Х.Калиевой.

Телефон: 22 53 74.

2.Рассылка:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

ИАО ДДА.