## УТВЕРЖДАЮ:

председатель Счётной

палаты города Нефтеюганска

____________ С.А. Гичкина

«20» февраля 2025 года

## ОТЧЁТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города на установку откидных пандусов в подъездах многоквартирных домов города Нефтеюганска в рамках муниципального контракта № ЭА.2023.00058

от 20.11.2023»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 20 плана работы Счётной палаты на 2025 год, обращение Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нефтеюганску.

2. Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность использования средств бюджета города на установку откидных пандусов в подъездах многоквартирных домов города Нефтеюганска в рамках муниципального контракта № ЭА.2023.00058 от 20.11.2023.

3. Объект контрольного мероприятия: Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 января по 20 февраля 2025 года.

5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность и эффективность использования средств бюджета города на установку откидных пандусов в подъездах многоквартирных домов города Нефтеюганска в рамках муниципального контракта от 20.11.2023 № ЭА.2023.00058.

6. Проверяемый период деятельности: 2023 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Не достигнут результат, предусмотренный условиями контракта, так как:

7.1.1. Не выполнялись отдельные виды и объёмы работ.

7.1.2. Отсутствовали по двум адресам откидные пандусы (8А микрорайон, 14 дом, подъезд 3; 8А микрорайон, 33 дом, подъезд 2).

7.1.3. Не обладают свойствами удобства и безопасности установленные пандусы, что затрудняет их использование по назначению для людей с ограниченными возможностями (инвалидами) и жителей.

7.2. В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий контракта бюджетные средства в размере 435 659 рублей 61 копейка использованы на цели, не соответствующие условиям их получения, ввиду оплаты материалов, работ, которые фактически не использовались и не выполнялись.

Частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определённым бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

7.3. В нарушение Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020                        № 812/пр (далее – Приказ № 812/пр), при подготовке акта о приёмке выполненных работ № 1 от 20.11.2023 (формы КС-2) неверно применены нормативы накладных расходов к фонду оплаты труда рабочих, занятых в строительной отрасли.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Предложения (рекомендации):

9.1. Осуществлять контроль за исполнением условий контрактов.

9.2. Провести работу по восстановлению средств в бюджет на сумму                435 659 рублей 61 копейку.

9.3. Не допускать нарушения приказа № 812/пр.

9.4. Привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

9.5. В рамках Соглашения о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и Счётной палатой города Нефтеюганска направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.

Заместитель председателя

Счётной палаты города Нефтеюганска                                         Э.Н. Хуснуллина