Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Жилье» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» по муниципальному образованию город Нефтеюганск на 2025 год запланирован показатель «Объем жилищного строительства» 84,0 тыс.кв.м.

При этом, учитывая информацию застройщиков, планом ввода запланирован «объем жилищного строительства» в объеме 25,94 тыс.кв.м., в том числе МКД – 23,38 тыс.кв.м., ИЖС – 2,56 тыс.кв.м.

Предусмотрен ввод следующих многоквартирных жилых домов:

1.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г.Нефтеюганска. Корпус 4.1 -2 этап, площадью 11,69 тыс.кв.м., квартир 234.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

2.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г.Нефтеюганска. Корпус 4.2-1 этап, площадью 11,69 тыс.кв.м., квартир 234.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

По состоянию на 13.08.2025 введено в эксплуатацию 3,6 тыс.кв.м. индивидуального жилья, что составляет 13,9 % от плана ввода.