Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Жилье» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» по муниципальному образованию город Нефтеюганск на 2025 год запланирован показатель «Объем жилищного строительства» 84,0 тыс.кв.м.

При этом, учитывая информацию застройщиков, планом ввода запланирован «объем жилищного строительства» в объеме 51 тыс.кв.м., в том числе МКД – 48,52 тыс.кв.м., ИЖС – 2,48 тыс.кв.м.

Предусмотрен ввод следующих многоквартирных жилых домов:

1.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г.Нефтеюганска. Корпус 4.1 -2 этап, площадью 11,68 тыс.кв.м., квартир 234 (введен в эксплуатацию).

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

2.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г.Нефтеюганска. Корпус 4.2-1 этап, площадью 11,69 тыс.кв.м., квартир 234.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

3.«Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 9А», площадью 12,57 тыс.кв.м., квартир 174.

Застройщик – ООО «УК «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория».

4.«Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 9А», площадью 12,57 тыс.кв.м., квартир 189.

Застройщик – ООО «УК «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория».

По состоянию на 12.09.2025 введено в эксплуатацию 16,05 тыс.кв.м. жилья, в том числе 1 многоквартирный жилой дом – 11,68 тыс.кв.м. и 4,37 тыс.кв.м. индивидуальные жилые дома, что составляет 31,45 % от плана ввода.