2

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление 

	25.11.2025
	
	      № 1214-п


г.Нефтеюганск
Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности,

строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью
 или частично за счет средств местного бюджета
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:
1.Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, согласно приложению к постановлению.

2.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Р.М.Яганова. 

4.Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава города Нефтеюганска
                                             

   Ю.В.Чекунов
Приложение
к постановлению
администрации города



от 25.11.2025 № 1214-п
Порядок 
принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета

(далее - Порядок)
1.Порядок разработан в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» (далее - Правила).
2.Решение о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, принимается в форме постановления администрации города Нефтеюганска, которое готовит главный распорядитель бюджетных средств города Нефтеюганска – департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее - ГРБС).
3.В решении о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности должны быть определены мероприятия, указанные в пункте 5 Правил.

4.Одновременно с проектом решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности ГРБС в тридцатидневный срок по истечении шести месяцев с момента приостановки строительства, реконструкции направляется информация в исполнительный орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственный за реализацию программы, в которую включен объект капитального строительства муниципальной собственности, подлежащий консервации,                        о необходимости внесения изменений в соответствующий правовой акт (решение) об осуществлении (софинансировании) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности                            (за исключением объектов капитального строительства муниципальной собственности, которые включены (подлежат включению) в предусмотренный статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества), принятый в соответствии с пунктом 2 статьи 78.2, пунктом 2 статьи 79, абзацем третьим пункта 2 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства муниципальной собственности принимается в соответствии с пунктом 21 Правил.
