ПРОЕКТ

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Яганов Руслан Муратович, заместитель главы города Нефтеюганска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска/ Шевченко Денис Евгеньевич, директор департамента |
| Период реализации муниципальной программы | с 2024 по 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Реализация единой государственной политики и нормативное правовое регулирование, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере. Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства. Государственная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий. Создание условий для развития жилищного строительства. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства». Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». Направление (подпрограмма) 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 047 202,84466 тысяч рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». 2.Национальный проект «Инфраструктура для жизни». 2.1.Федеральный/Региональный проект «Жилье». 3.Национальный проект «Жилье и городская среда». 3.1.Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». 3.2.Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 4.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов». 5.Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 6.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». 7.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показателями национальных целей |  |  | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | за период с 2029 по 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
| Цель муниципальной программы «Реализация единой государственной политики и нормативное правовое регулирование, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства | «НП», «ГП», «ВДЛ» | возрастание | тыс. кв. м в год | 65,0767 |  | 2022 | 85,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 96,0 |  | 372,0 |  | Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Указ Президента РФ от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации». Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Решение Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 458-VII «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года». |  | ДГ и ЗО |  |  | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |  |  |  |  |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | «ВДЛ» | убывание | кв.метров | 4452,0 |  | 2022 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | ДГ и ЗО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет | «ВДЛ» | убывание | кв.метров | 1007,0 |  | 2022 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | ДГ и ЗО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | «ВДЛ» | убывание | кв.м. | 9,7 |  | 2022 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | ДГ и ЗО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество освобожденных земельных участков | - | возрастание | штук | 13 |  | 2022 | 69 |  | 24 |  | 12 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | - |  | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяженность вновь построенных, реконструированных инженерных сетей | «ГП» | возрастание | п.м. | 1761,0 |  | 2022 | 0 |  | 1 204,5 |  | 467,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» |  | ДГ и ЗО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд | - | возрастание | штук | 0 |  | 2022 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление администрации города Нефтеюганска №389-п от 10.04.2023 «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд». Постановление администрации города Нефтеюганска №1-п от 09.01.2024 «Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд». Постановление администрации города Нефтеюганска №210-п от 07.02.2024 «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд». |  | ДМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | «ВДЛ» | возрастание | % от числа опрошенных (по сферам деятельности) | 85,0 |  | 2022 | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |  | ДГ и ЗО |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Государственная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | «НП», «ГП» | возрастание | семей |  | 6 | 2022 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» |  | ДМИ |  |  | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | «НП», «ГП» | возрастание | человек |  | 4 | 2022 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» |  | ДМИ |  |  | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях** | «ВДЛ» | возрастание | % |  | 0,8 | 2022 | 2,5 | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | ДМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | «НП», «ГП», «ВДЛ» | возрастание | кв.метров |  | 18,1 | 2022 | 18,3 | 18,5 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 20,4 |  | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Решение Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 458-VII «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года». |  | ДЖКХ |  |  | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество семей участников специальной военной операции, обеспеченных жилыми помещениями | «НП», «ГП» | возрастание | семей |  | 0 | 2022 | 3 | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство». Решение Думы города Нефтеюганска от 08.06.2022 № 166-VII «Об утверждении Порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом находящимся в собственности города Нефтеюганска». |  | ДМИ |  |  | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченных жилыми помещениями | «ГП» | возрастание | семей |  | 0 | 2025 | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство». Решение Думы города Нефтеюганска от 08.06.2022 № 166-VII «Об утверждении Порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом находящимся в собственности города Нефтеюганска». |  | ДМИ |  |  | Предоставление жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество семей, заключивших договор мены жилых помещений для проживания инвалида с учетом его потребностей | «ГП» | возрастание | семей |  | 0 | 2025 | - | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Решение Думы города Нефтеюганска от 08.06.2022 № 166-VII «Об утверждении Порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом находящимся в собственности города Нефтеюганска». |  | ДМИ |  |  | Предоставлено жилых помещений инвалидам с учетом их потребностей |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | «ГП» | возрастание | семей |  | 0 | 2025 | - | - |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство». Решение Думы города Нефтеюганска от 08.06.2022 № 166-VII «Об утверждении Порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом находящимся в собственности города Нефтеюганска». |  | ДЖКХ |  |  | приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства» Цель муниципальной программы «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | - | возрастание | помещений |  | 1 | 2022 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление администрации города Нефтеюганска №344-п от 03.04.2024 «Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» |  | ДМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | «ГП» |  | человек |  | 1324 | 2022 | 779 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» |  | ДМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | «ГП» |  | тыс.кв.м. |  | 19,4661 | 2022 | 12,1513 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» |  | ДМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | «НП», «ГП», «ВДЛ» |  | человек |  | 0 | 2022 | 0 | 419 |  | 220 |  | 206 |  | 77 |  | 35 |  | Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации». Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы» |  | ДМИ |  |  | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 21 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | «НП», «ГП», «ВДЛ» |  | тыс.кв.м. |  | 0 | 2022 | 0 | 5,722 |  | 3,3081 |  | 2,4327 |  | 0,9722 |  | 0,4611 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы» |  | ДМИ |  |  | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |

План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | Реализация единой государственной политики и нормативное правовое регулирование, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства | «НП», «ГП», «ВДЛ» | тыс.кв.м. в год | - | - | - | - | - | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 84,0 |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | «ВДЛ» | кв.метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет | «ВДЛ» | кв.метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | «ВДЛ» | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество освобожденных земельных участков | - | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 6 | Протяженность вновь построенных, реконструированных инженерных сетей | «ГП» | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,6 | 467,6 |
| Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | «ВДЛ» | % от числа опрошенных | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Государственная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | «ГП» | семей | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | «ГП» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях* | «ВДЛ» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | «ВДЛ» | кв.метров | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 18,8 |
| 13 | Количество семей участников специальной военной операции, обеспеченных жилыми помещениями | «ГП» | семей | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченных жилыми помещениями | «ГП» | граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Количество семей, заключивших договор мены жилых помещений для проживания инвалида с учетом его потребностей | «ГП» | граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | «ГП» | семей | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 | 15 | 21 | 30 | 37 | 37 |
| Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | «ГП» | человек | - | - | - | - | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 18 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | «ГП» | тыс.кв.м. | - | - | - | - | 0,376 | 0,752 | 1,504 | 2,256 | 3,007 | 3,3081 | 3,3081 | 3,3081 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (Яганов Руслан Муратович) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2025-2030 гг |  |  |
| Задача «Стимулирование жилищного строительства» |  |  | -Развитие застроенных территорий. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья. -Строительство, реконструкция инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства. | -Протяженность вновь построенных, реконструированных инженерных сетей. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности» |  |  | Внесение изменений в материалы обоснования схемы, актуализация картографического материала, создание и внедрение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | -Объем жилищного строительства |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |
| Ответственные за реализацию: департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Стимулирование жилищного строительства» |  |  | Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость, в том числе обследование, разработка проекта по демонтажу, или пришедших в ветхое состояние, систем инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений. | -Количество освобожденных земельных участков |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Стимулирование жилищного строительства» |  |  | -Развитие застроенных территорий. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья. -Строительство, реконструкция инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства. |  | -Протяженность вновь построенных, реконструированных инженерных сетей. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет. -Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Стимулирование жилищного строительства» |  |  | Заключение соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд с правообладателями изымаемой недвижимости и перечисление выкупной стоимости | -Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения» |  |  | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности | -Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения» |  |  | Обеспечение реализации МКУ «Управление капитального строительства» функций заказчика по строительству объектов, выполнению проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | -Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |  |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (директор департамента муниципального имущества) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» |  |  | Государственная поддержка на приобретение или строительство жилых помещений, улучшение жилищных условий граждан | -Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| Ответственные за реализацию: департамент муниципального имущества; департамент жилищно-коммунального хозяйства в части достижения целевого показателя п.12 Таблицы 3 |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» |  |  | Государственная поддержка на приобретение или строительство жилых помещений, улучшение жилищных условий граждан | -Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий. -Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. -Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год. |  |
| 3.3 |  | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» |  |  | Государственная поддержка на приобретение или строительство жилых помещений, улучшение жилищных условий граждан | -Количество семей участников специальной военной операции, обеспеченных жилыми помещениями. -Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования участникам специальной военной операции, членам их семей, не имеющим права на получение субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2025-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление жилых помещений участникам специальной военной операции и членам их семей» |  |  | Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования для предоставления участникам специальной военной операции, а также членам семьи участников специальной военной операции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, не имеющим права на получение субсидии, предоставляемой в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска «Об утверждении порядка предоставления субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | -Количество семей участников специальной военной операции, обеспеченных жилыми помещениями. -Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. |  |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2026-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» |  |  | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | -Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченных жилыми помещениями. |  |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению жильем инвалидов, единственные жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для их проживания» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2026-2030 гг |  |  |
| Задача «Предоставление жилых помещений инвалидам, единственные жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для их проживания» |  |  | Приобретение жилых помещений для инвалидов, единственные жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для их проживания | - Количество семей, заключивших договор мены жилых помещений для проживания инвалида с учетом его потребностей |  |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий «Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Срок реализации 2026-2030 гг |  |  |
| Задача «Приспособление жилых помещений и общего имущества под потребности инвалидов» |  |  | Приспособление жилых помещений под потребности инвалидов включает в себя переоборудование и изменение пространства для обеспечения беспрепятственного доступа и удобства, в т.ч. обследование для оценки возможности приспособления или предоставления жилья большей площади или включение мероприятий по адаптации в программы улучшения жилищных условий. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | -Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 4.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (директор департамента муниципального имущества) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2024 год |  |  |
| Задача «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Выплата возмещения за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости. | -Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек. -Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м. |  |
| 4.2 | Региональный проект «Жилье» (директор департамента муниципального имущества) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2025-2030 гг |  |  |
| Задача «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Выплата возмещения за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости. | -Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года. -Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года. |  |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент муниципального имущества |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг |  |  |
| Задача «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  | Выплата возмещения за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости | -Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд |  |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Ответствен ный исполнитель/ соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | за период с 2029 по 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» (всего), в том числе: |  | 671 088,91266 | 694 605,24600 | 933 859,80600 | 825 762,47000 | 587 079,07000 | 334 807,34000 | 4 047 202,84466 |
| Местный бюджет |  | 379 229,85700 | 296 691,24600 | 289 955,10600 | 241 419,77000 | 213 666,27000 | 334 807,34000 | 1 755 769,58900 |
| Окружной бюджет |  | 287 428,75217 | 393 159,50000 | 639 271,60000 | 584 112,60000 | 373 215,50000 | 0,00000 | 2 277 187,95217 |
| Федеральный бюджет |  | 4 430,30349 | 4 754,50000 | 4 633,10000 | 230,10000 | 197,30000 | 0,00000 | 14 245,30349 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | ДГиЗО | 197 907,69900 | 217 142,43600 | 251 077,57000 | 174 744,77000 | 173 058,97000 | 334 807,34000 | 1 348 738,78500 |
| Местный бюджет |  | 196 844,19900 | 160 943,13600 | 169 434,27000 | 169 089,47000 | 167 403,67000 | 334 807,34000 | 1 198 522,08500 |
| Окружной бюджет |  | 1 063,50000 | 56 199,30000 | 81 643,30000 | 5 655,30000 | 5 655,30000 | 0,00000 | 150 216,70000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | ДМИ | 304 319,33866 | 394 649,98800 | 577 499,62600 | 581 858,60000 | 344 861,00000 | 0,00000 | 2 203 188,55266 |
| Местный бюджет |  | 45 581,83700 | 52 935,28800 | 70 750,12600 | 63 588,00000 | 37 520,30000 | 0,00000 | 270 375,55100 |
| Окружной бюджет |  | 254 307,19817 | 336 960,20000 | 502 116,40000 | 518 040,50000 | 307 143,40000 | 0,00000 | 1 918 567,69817 |
| Федеральный бюджет |  | 4 430,30349 | 4 754,50000 | 4 633,10000 | 230,10000 | 197,30000 | 0,00000 | 14 245,30349 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | ДЖКХ | 168 861,87500 | 82 812,82200 | 105 282,61000 | 69 159,10000 | 69 159,10000 | 0,00000 | 495 275,50700 |
| Местный бюджет |  | 136 803,82100 | 82 812,82200 | 49 770,71000 | 8 742,30000 | 8 742,30000 | 0,00000 | 286 871,95300 |
| Окружной бюджет |  | 32 058,05400 | 0,00000 | 55 511,90000 | 60 416,80000 | 60 416,80000 | 0,00000 | 208 403,55400 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  | 237 470,69000 | 147 452,15400 | 167 900,98000 | 51 790,07000 | 51 790,07000 | 12 797,94000 | 669 201,90400 |
| Местный бюджет |  | 204 349,13600 | 91 252,85400 | 56 932,48000 | 11 904,67000 | 11 904,67000 | 12 797,94000 | 389 141,75000 |
| Окружной бюджет |  | 33 121,55400 | 56 199,30000 | 110 968,50000 | 39 885,40000 | 39 885,40000 | 0,00000 | 280 060,15400 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 0,00000 | 53 086,32000 | 79 987,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 133 073,72000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 2 654,32000 | 3 999,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 653,72000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 50 432,00000 | 75 988,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 420,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 7 741,23800 | 11 553,01200 | 12 054,27000 | 12 054,27000 | 12 054,27000 | 12 797,94000 | 68 255,00000 |
| Местный бюджет |  | 6 677,73800 | 5 785,71200 | 6 398,97000 | 6 398,97000 | 6 398,97000 | 12 797,94000 | 44 458,30000 |
| Окружной бюджет |  | 1 063,50000 | 5 767,30000 | 5 655,30000 | 5 655,30000 | 5 655,30000 | 0,00000 | 23 796,70000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДЖКХ ДГиЗО | 170 181,44300 | 82 812,82200 | 75 859,31000 | 39 735,80000 | 39 735,80000 | 0,00000 | 408 325,17500 |
| Местный бюджет |  | 138 123,38900 | 82 812,82200 | 46 534,11000 | 5 505,70000 | 5 505,70000 | 0,00000 | 278 481,72100 |
| Окружной бюджет |  | 32 058,05400 | 0,00000 | 29 325,20000 | 34 230,10000 | 34 230,10000 | 0,00000 | 129 843,45400 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 168 861,87500 | 82 812,82200 | 75 859,31000 | 39 735,80000 | 39 735,80000 | 0,00000 | 407 005,60700 |
| Местный бюджет |  | 136 803,82100 | 82 812,82200 | 46 534,11000 | 5 505,70000 | 5 505,70000 | 0,00000 | 277 162,15300 |
| Окружной бюджет |  | 32 058,05400 | 0,00000 | 29 325,20000 | 34 230,10000 | 34 230,10000 | 0,00000 | 129 843,45400 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 1 319,56800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 319,56800 |
| Местный бюджет |  | 1 319,56800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 319,56800 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 45 957,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 957,00000 |
| Местный бюджет |  | 45 957,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 957,00000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» (всего), в том числе: | ДМИ | 13 591,00900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 591,00900 |
| Местный бюджет |  | 13 591,00900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 591,00900 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Напраление (подпрограмма) 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 142 889,89300 | 152 503,10400 | 159 035,90000 | 162 690,50000 | 161 004,70000 | 322 009,40000 | 1 100 133,49700 |
| Местный бюджет |  | 142 889,89300 | 152 503,10400 | 159 035,90000 | 162 690,50000 | 161 004,70000 | 322 009,40000 | 1 100 133,49700 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска (всего), в том числе: | ДГиЗО | 96 189,09200 | 95 895,60400 | 97 884,90000 | 99 824,50000 | 98 350,40000 | 196 700,80000 | 684 845,29600 |
| Местный бюджет |  | 96 189,09200 | 95 895,60400 | 97 884,90000 | 99 824,50000 | 98 350,40000 | 196 700,80000 | 684 845,29600 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 46 700,80100 | 56 607,50000 | 61 151,00000 | 62 866,00000 | 62 654,30000 | 125 308,60000 | 415 288,20100 |
| Местный бюджет |  | 46 700,80100 | 56 607,50000 | 61 151,00000 | 62 866,00000 | 62 654,30000 | 125 308,60000 | 415 288,20100 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Напраление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 25 055,47566 | 46 921,98800 | 86 836,12600 | 73 302,90000 | 73 268,30000 | 0,00000 | 305 384,78966 |
| Местный бюджет |  | 5 076,47400 | 19 411,98800 | 16 777,12600 | 7 646,90000 | 7 645,10000 | 0,00000 | 56 557,58800 |
| Окружной бюджет |  | 15 548,69817 | 22 755,50000 | 65 425,90000 | 65 425,90000 | 65 425,90000 | 0,00000 | 234 581,89817 |
| Федеральный бюджет |  | 4 430,30349 | 4 754,50000 | 4 633,10000 | 230,10000 | 197,30000 | 0,00000 | 14 245,30349 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | ДМИ | 5 419,50066 | 6 311,00000 | 6 944,50000 | 6 940,20000 | 6 905,60000 | 0,00000 | 32 520,80066 |
| Местный бюджет |  | 271,04500 | 315,60000 | 347,30000 | 347,10000 | 345,30000 | 0,00000 | 1 626,34500 |
| Окружной бюджет |  | 4 745,75217 | 5 640,90000 | 6 363,00000 | 6 363,00000 | 6 363,00000 | 0,00000 | 29 475,65217 |
| Федеральный бюджет |  | 402,70349 | 354,50000 | 234,20000 | 230,10000 | 197,30000 | 0,00000 | 1 418,80349 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | ДМИ | 4 037,20000 | 4 412,90000 | 4 401,10000 | 2,20000 | 2,20000 | 0,00000 | 12 855,60000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет |  | 9,60000 | 12,90000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 0,00000 | 29,10000 |
| Федеральный бюджет |  | 4 027,60000 | 4 400,00000 | 4 398,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 826,50000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» (всего), в том числе: | ДМИ | 15 598,77500 | 18 793,10000 | 32 510,30000 | 32 510,30000 | 32 510,30000 | 0,00000 | 131 922,77500 |
| Местный бюджет |  | 4 805,42900 | 1 691,40000 | 3 576,20000 | 3 576,20000 | 3 576,20000 | 0,00000 | 17 225,42900 |
| Окружной бюджет |  | 10 793,34600 | 17 101,70000 | 28 934,10000 | 28 934,10000 | 28 934,10000 | 0,00000 | 114 697,34600 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования участникам специальной военной операции, членам их семей, не имеющим права на получение субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» (всего), в том числе: | ДМИ | 0,00000 | 17 404,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 404,98800 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 17 404,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 404,98800 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (всего), в том числе: | ДМИ | 0,00000 | 0,00000 | 4 426,90000 | 4 426,90000 | 4 426,90000 | 0,00000 | 13 280,70000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 487,00000 | 487,00000 | 487,00000 | 0,00000 | 1 461,00000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 3 939,90000 | 3 939,90000 | 3 939,90000 | 0,00000 | 11 819,70000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению жильем инвалидов, единственные жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для их проживания» (всего), в том числе: | ДМИ | 0,00000 | 0,00000 | 9 130,02600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 130,02600 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 9 130,02600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 130,02600 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 29 423,30000 | 29 423,30000 | 29 423,30000 | 0,00000 | 88 269,90000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 3 236,60000 | 3 236,60000 | 3 236,60000 | 0,00000 | 9 709,80000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 26 186,70000 | 26 186,70000 | 26 186,70000 | 0,00000 | 78 560,10000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление (подпрограмма) 4 «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» |  | 265 672,85400 | 347 728,00000 | 520 086,80000 | 537 979,00000 | 301 016,00000 | 0,00000 | 1 972 482,65400 |
| Местный бюджет |  | 26 914,35400 | 33 523,30000 | 57 209,60000 | 59 177,70000 | 33 111,80000 | 0,00000 | 209 936,75400 |
| Окружной бюджет |  | 238 758,50000 | 314 204,70000 | 462 877,20000 | 478 801,30000 | 267 904,20000 | 0,00000 | 1 762 545,90000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе: | ДМИ | 262 371,97900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262 371,97900 |
| Местный бюджет |  | 23 613,47900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 613,47900 |
| Окружной бюджет |  | 238 758,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 238 758,50000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | ДМИ | 0,00000 | 347 728,00000 | 520 086,80000 | 537 979,00000 | 301 016,00000 | 0,00000 | 1 706 809,80000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 33 523,30000 | 57 209,60000 | 59 177,70000 | 33 111,80000 | 0,00000 | 183 022,40000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 314 204,70000 | 462 877,20000 | 478 801,30000 | 267 904,20000 | 0,00000 | 1 523 787,40000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (всего), в том числе: | ДМИ | 3 300,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 300,87500 |
| Местный бюджет |  | 3 300,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 300,87500 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |