АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.12.2025											№ 712-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке

к созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Многофункциональный спортивный комплекс»

в городе Нефтеюганске

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.1.2025 № 1197-п «Об изменении существенных условий муниципального контракта № 22/05/2023 от 29.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске», в целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 600-п:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке                       к созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Многофункциональный спортивный комплекс» в городе Нефтеюганске согласно приложению к распоряжению.

2.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска                                                                                     Ю.В.Чекунов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 09.12.2025 № 712-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Многофункциональный спортивный комплекс» в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование рабочей группы администрации города Нефтеюганска по подготовке к созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Многофункциональный спортивный комплекс» (далее - МБУ ДО МСК) | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – КФКиС) | до 31.12.2025 |
| 2. | Подготовка предложения с обоснованием целесообразности создания МБУ ДО МСК | КФКиС | до 31.12.2025 |
| 3. | Определение уставных целей, основных видов деятельности и структуры МБУ ДО МСК | КФКиС | до 31.12.2025 |
| 4. | Определение предельной штатной численности, расчёт фонда оплаты МБУ ДО МФК, по согласованию с департаментом финансов администрации города Нефтеюганска | КФКиС | до 31.12.2025 |
| 5. | Определение потребности материально технического обеспечения образовательной деятельности МБУ ДО МСК, по согласованию с департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее – ДМИ) | КФКиС, ДМИ | до 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Подготовка проекта постановления администрации города Нефтеюганска о создании МБУ ДО МСК, которое предусматривает: -наименование учреждения с указанием его типа; -основные цели деятельности; -наименование структурного подразделения администрации города Нефтеюганска, которое будет осуществлять полномочия учредителя в отношении создаваемого учреждения; -сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить за учреждением; -предельную штатную численность работников; -перечень мероприятий по созданию учреждения | КФКиС | до 30.04.2026 |
| 7. | Принятие правовых актов КФКиС об организационных мероприятиях в связи с созданием МБУ ДО МСК (формирование, корректировка муниципальных заданий учреждениям, подведомственным КФКиС, на 2026 год в связи с переводом отделений спортивной подготовки в МБУ ДО МСК, уведомление работников о предстоящих организационно-штатных мероприятиях) | КФКиС | до 30.04.2026 |
| 8. | Формирование, корректировка, утверждение муниципальных заданий для подведомственных КФКиС муниципальных учреждений с учётом создания МБУ ДО МСК | КФКиС | до 30.04.2026 |
| 9. | Заключение трудового договора с руководителем МБУ ДО МСК | КФКиС | до 30.04.2026 |