Аналитическая записка к отчёту

по оперативному анализу исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2025 года

Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета города Нефтеюганска по итогам 9 месяцев 2025 года (далее - оперативный анализ) подготовлен в соответствии с пунктом 17 Плана работы Счётной палаты на 2025 год.

Оперативный анализ подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», с учётом внесённых изменений (далее - Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 21.10.2025                        № 1078-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2025 года»;

- сводной бюджетной росписи бюджета города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, с учётом внесённых изменений за 9 месяцев 2025 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов);

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - справки об изменении лимитов бюджетных обязательств);

- изменений прогноза кассовых выплат по расходам;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 октября 2025 года.

Решением о бюджете на 2025 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 14 170 587 600 рублей, по расходам 14 937 521 698 рублей, по дефициту бюджета 766 934 098 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения на сумму 468 084 782 рубля 11 копеек, по расходам в сторону увеличения на 2 174 382 906 рублей 11 копеек, по дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 1 706 298 124 рубля, в результате уточнённый план по доходам составил 14 638 672 382 рубля 11 копеек, по расходам 17 111 904 604 рубля 11 копеек, по дефициту 2 473 232 222 рубля.

Общий объём доходов, поступивших за 9 месяцев текущего года, составил   9 432 101 497 рублей 46 копеек (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года» оперативного анализа), что составляет 64,43 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме                      4 677 366 533 рубля 85 копеек или 53,46 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					              319 739 200 рублей;

- субсидии				               1 101 795 754 рубля 19 копеек;

- субвенции					  3 179 212 057 рублей 32 копейки;

- иные межбюджетные трансферты	    76 619 522 рубля 34 копейки.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в бюджет автономного округа в сумме 33 696 рублей 81 копейка (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2025 года» оперативного анализа).

Поступили денежные средства по договору пожертвования от 15.07.2025               № 2142025/1821Д ООО «РН-Юганскнефтегаз» в сумме 400 000 000 рублей, а также возвращены неиспользованные средства по договорам пожертвования в общей сумме 22 608 595 рублей 98 копеек.

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          4 376 846 162 рубля 52 копейки или 74,03 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 4 045 462 976 рублей 64 копейка (75,33 %), неналоговые доходы 331 383 185 рублей 88 копеек (61,17 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 9 189 493 649 рублей 68 копеек или 55,90 % к показателям сводной бюджетной росписи и 61,52 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года» оперативного анализа).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первона-чальный план на 2025 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, в рублях | Отклонение между росписью и первоначальным планом на 2025 год (гр.3-гр.2), в рублях | Кассовый план 9 месяцев, в рублях. | Исполнение, в рублях. | Отклонение, в рублях. |  | % испол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и свод- ной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кас- сово-го плана | свод-ной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 36 652 700,00 | 37 200 162,00 | 547 462,00 | 25 854 737,00 | 24 947 811,40 | -12 252 350,60 | -906 925,60 | 96,49 | 67,06 |
| Администрация города Нефтеюганска | 796 979 393,00 | 838 447 267,00 | 41 467 874,00 | 610 005 987,00 | 520 396 227,89 | -318 051 039,11 | -89 609 759,11 | 85,31 | 62,07 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 243 777 042,00 | 313 602 240,00 | 69 825 198,00 | 276 448 805,25 | 52 305 384,67 | -261 296 855,33 | -224 143 420,58 | 18,92 | 16,68 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 530 510 100,00 | 633 700 112,00 | 103 190 012,00 | 537 595 166,58 | 486 025 541,62 | -147 674 570,38 | -51 569 624,96 | 90,41 | 76,70 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 6 340 453 277,00 | 6 411 011 962,00 | 70 558 685,00 | 4 654 213 094,19 | 4 263 824 564,15 | -2 147 187 397,85 | -390 388 530,04 | 91,61 | 66,51 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 937 684 625,00 | 970 474 024,00 | 32 789 399,00 | 669 664 297,85 | 634 361 386,30 | -336 112 637,70 | -35 302 911,55 | 94,73 | 65,37 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 965 484 830,00 | 1 002 743 374,00 | 37 258 544,00 | 739 444 241,60 | 675 502 072,03 | -327 241 301,97 | -63 942 169,57 | 91,35 | 67,37 |
| Счётная палата города Нефтеюганска | 37 343 600,00 | 37 823 831,00 | 480 231,00 | 26 693 779,00 | 24 052 211,35 | -13 771 619,65 | -2 641 567,65 | 90,10 | 63,59 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 2 434 791 048,00 | 3 340 739 666,11 | 905 948 618,11 | 1 981 146 124,11 | 989 470 518,05 | -2 351 269 148,06 | -991 675 606,06 | 49,94 | 29,62 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 613 845 083,00 | 2 853 625 962,00 | 239 780 879,00 | 2 050 930 616,00 | 1 518 607 932,22 | -1 335 018 029,78 | -532 322 683,78 | 74,04 | 53,22 |
| Итого | 14 937521698,00 | 16 439 368 600,11 | 1 501 846 902,11 | 11 571996848,58 | 9 189 493 649,68 | -7 249 874 950,43 | -2 382503198,90 | 79,41 | 55,90 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (18,92 % от кассового плана и 16,68 % от годовых назначений). Неисполнение по иным образом зарезервированным денежным средствам, а также средствам резервного фонда, в связи с отсутствием необходимости данных расходов по итогам 9 месяцев 2025 года.

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (49,94 % от кассового плана и 29,62 % от годовых назначений). Низкое исполнение по расходам на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска», «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» и «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)» в связи с тем, что подрядчик отстаёт от графика выполнения работ, а также по объекту «Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» работы приостановлены по причине просадки основания дороги, проводится независимая экспертиза.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (74,04 % от кассового плана и 53,22 % от годовых назначений). Низкое исполнение по расходам на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в 8 А микрорайоне в районе жилых домов № 30, 31, 32, 33 в связи с тем, что подрядчик отстаёт от графика выполнения работ. Оплата по заключённым муниципальным контрактам на содержание коммунально-транспортной инфраструктуры осуществлена за фактически оказанные услуги. А также в связи с экономией по результатам проведённых конкурсных процедур на снос непригодного жилья.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначальный план на 2025 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация города Нефтеюганска | 697 551 793,00 | 738 799 999,00 | 41 248 206,00 | 456 609 874,82 | -282 190 124,18 | 61,80 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 87 592 688,00 | 86 900 788,00 | -691 900,00 | 52 305 384,67 | -34 595 403,33 | 60,19 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 530 510 100,00 | 597 405 886,00 | 66 895 786,00 | 454 485 582,75 | -142 920 303,25 | 76,08 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 6 340 453 277,00 | 6 411 011 962,00 | 70 558 685,00 | 4 263 824 564,15 | -2 147 187 397,85 | 66,51 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 937 684 625,00 | 970 474 024,00 | 32 789 399,00 | 634 361 386,30 | -336 112 637,70 | 65,37 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 965 484 830,00 | 1 002 743 374,00 | 37 258 544,00 | 675 502 072,03 | -327 241 301,97 | 67,37 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 2 434 791 048,00 | 3 243 636 567,11 | 808 845 519,11 | 892 639 512,30 | -2 350 997 054,81 | 27,52 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 613 845 083,00 | 2 822 844 531,00 | 208 999 448,00 | 1 488 009 655,96 | -1 334 834 875,04 | 52,71 |
| Итого | 14 607 913 444,00 | 15 873 817 131,11 | 1 265 903 687,11 | 8 917 738 032,98 | -6 956 079 098,13 | 56,18 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (27,52 %).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (52,71 %).

3. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (60,19 %).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 4 квартале 2025 года, а также возникшая экономия, перераспределённая в рамках мероприятий муниципальных программ.

В 2025 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 15 муниципальных программ.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 9 месяцев 2025 года составило 80,68 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2025 года» оперативного анализа). В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

Наименьший процент исполнения от кассового плана за 9 месяцев 2025 года сложился по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» - 54,06 %, наибольший процент исполнения кассового плана по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» - 98,78 %.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию национальных проектов Российской Федерации, региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, а также региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа. Анализ исполнения бюджета в разрезе национальных проектов Российской Федерации и региональных проектов приведён в таблицах № 3, № 4 и № 5.

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 3

| Наименование национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2025 год, руб. | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» | 644 983 730,00 | 405 834 200,00 | 337 565 070,71 | 68 269 129,29 | 83,18 |
| Региональный проект «Жильё» | 349 528 300,00 | 374 281 000,00 | 334 512 328,42 | 39 768 671,58 | 89,37 |
| окружной бюджет | 314 204 700,00 | 338 957 400,00 | 304 406 218,76 | 34 551 181,24 | 89,81 |
| местный бюджет | 35 323 600,00 | 35 323 600,00 | 30 106 109,66 | 5 217 490,34 | 85,23 |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 160 650 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 16 033 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 112 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 32 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 31 553 200,00 | 31 553 200,00 | 3 052 742,29 | 28 500 457,71 | 9,67 |
| федеральный бюджет | 9 842 500,00 | 9 844 574,19 | 952 455,52 | 8 892 118,67 | 9,67 |
| окружной бюджет | 15 400 000,00 | 15 397 925,81 | 1 489 738,31 | 13 908 187,50 | 9,67 |
| местный бюджет | 6 310 700,00 | 6 310 700,00 | 610 548,46 | 5 700 151,54 | 9,67 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 103 252 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 37 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 66 116 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» | 9 988 200,00 | 9 988 200,00 | 6 482 824,89 | 3 505 375,11 | 64,90 |
| Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 9 988 200,00 | 9 988 200,00 | 6 482 824,89 | 3 505 375,11 | 64,90 |
| окружной бюджет | 6 897 200,00 | 6 897 200,00 | 4 971 711,49 | 1 925 488,51 | 72,08 |
| местный бюджет | 3 091 000,00 | 3 091 000,00 | 1 511 113,40 | 1 579 886,60 | 48,89 |
| 3. Национальный проект «Молодёжь и дети» | 98 193 976,00 | 98 193 976,00 | 69 106 567,04 | 29 087 408,96 | 70,38 |
| Региональный проект «Педагоги и наставники» | 98 193 976,00 | 98 193 976,00 | 69 106 567,04 | 29 087 408,96 | 70,38 |
| федеральный бюджет | 95 654 000,00 | 95 654 000,00 | 67 395 496,12 | 28 258 503,88 | 70,46 |
| окружной бюджет | 2 498 600,00 | 2 498 600,00 | 1 683 198,53 | 815 401,47 | 67,37 |
| местный бюджет | 41 376,00 | 41 376,00 | 27 872,39 | 13 503,61 | 67,36 |
| 4. Национальный проект «Семья» | 42 232 236,00 | 38 599 355,00 | 32 432 881,60 | 6 166 473,40 | 84,02 |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 42 232 236,00 | 38 599 355,00 | 32 432 881,60 | 6 166 473,40 | 84,02 |
| федеральный бюджет | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 11 763 417,92 | 2 236 582,08 | 84,02 |
| окружной бюджет | 21 897 400,00 | 21 897 400,00 | 18 399 161,96 | 3 498 238,04 | 84,02 |
| местный бюджет | 6 334 836,00 | 2 701 955,00 | 2 270 301,72 | 431 653,28 | 84,02 |
| Всего на реализацию национальных проектов | 795 398 142,00 | 552 615 731,00 | 445 587 344,24 | 107 028 386,76 | 80,63 |

Из анализа, приведённого в таблице № 3, исполнение по итогам 9 месяцев 2025 года по средствам, выделенным на реализацию национальных проектов Российской Федерации составило 80,63 % по причине планирования расходов в               4 квартале 2025 года, а также по:

- региональному проекту «Жильё» в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение квартир;

- региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в связи с тем, что подрядчик выполнял работы по благоустройству дворовой территории в 8А микрорайоне в районе жилых домов № 30, 31, 32, 33 города Нефтеюганска с нарушением сроков, установленных графиком;

- региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в связи с отклонением 19 заявок на участие в отборе на оказание финансовой поддержки;

- региональному проекту «Педагоги и наставники» в связи с наличием листов временной нетрудоспособности работников.

Исполнение бюджета в разрезе региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов

Таблица № 4

| Наименование региональных проектов | Первоначальный план на 2025 год, руб. | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 6 311 000,00 | 6 311 000,00 | 5 657 947,13 | 653 052,87 | 89,65 |
| федеральный бюджет | 354 500,00 | 354 500,00 | 317 797,31 | 36 702,69 | 89,65 |
| окружной бюджет | 5 640 900,00 | 5 640 900,00 | 5 057 207,64 | 583 692,36 | 89,65 |
| местный бюджет | 315 600,00 | 315 600,00 | 282 942,18 | 32 647,82 | 89,65 |
| 2. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 1 596 375,00 | 1 596 375,00 | 1 555 131,82 | 41 243,18 | 97,42 |
| федеральный бюджет | 191 000,00 | 191 005,09 | 191 005,09 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 1 086 100,00 | 1 086 094,91 | 1 053 100,37 | 32 994,54 | 96,96 |
| местный бюджет | 319 275,00 | 319 275,00 | 311 026,36 | 8 248,64 | 97,42 |
| 3. Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | 2 759 158,00 | 2 759 158,00 | 2 759 157,88 | 0,12 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 1 153 300,00 | 1 153 326,49 | 1 153 326,49 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 1 467 900,00 | 1 467 873,51 | 1 467 873,50 | 0,01 | 100,00 |
| местный бюджет | 137 958,00 | 137 958,00 | 137 957,89 | 0,11 | 100,00 |
| 4. Региональный проект «Развитие спорта высших достижений» | 1 826 949,00 | 1 826 949,00 | 1 826 946,88 | 2,12 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 763 600,00 | 763 664,00 | 763 663,79 | 0,21 | 100,00 |
| окружной бюджет | 972 000,00 | 971 936,00 | 971 935,71 | 0,29 | 100,00 |
| местный бюджет | 91 349,00 | 91 349,00 | 91 347,38 | 1,62 | 100,00 |
| 5. Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 192 805 000,00 | 68 735 886,00 | 0,00 | 68 735 886,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 50 106 600,00 | 50 106 600,00 | 0,00 | 50 106 600,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 133 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 9 640 400,00 | 18 629 286,00 | 0,00 | 18 629 286,00 | 0,00 |
| Всего | 205 298 482,00 | 81 229 368,00 | 11 799 183,71 | 69 430 184,29 | 14,53 |

Исполнение бюджета в разрезе региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа

Таблица № 5

| Наименование региональных проектов | Первоначальный план на 2025 год, руб. | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | 76 050 240,00 | 358 931 309,11 | 0,00 | 358 931 309,11 | 0,00 |
| окружной бюджет | 69 205 700,00 | 339 864 581,11 | 0,00 | 339 864 581,11 | 0,00 |
| местный бюджет | 6 844 540,00 | 19 066 728,00 | 0,00 | 19 066 728,00 | 0,00 |
| 2. Региональный проект «Чистая вода» | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | 239 720 200,00 | 292 910 795,00 | 77 996 779,10 | 214 914 015,90 | 26,63 |
| окружной бюджет | 41 940 500,00 | 41 940 500,00 | 41 940 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 197 779 700,00 | 250 970 295,00 | 36 056 279,10 | 214 914 015,90 | 14,37 |
| 4. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» | 1 386 799 700,00 | 1 721 899 819,00 | 581 299 005,55 | 1 140 600 813,45 | 33,76 |
| окружной бюджет | 1 317 459 700,00 | 1 616 478 600,00 | 542 232 673,57 | 1 074 245 926,43 | 33,54 |
| местный бюджет | 69 340 000,00 | 105 421 219,00 | 39 066 331,98 | 66 354 887,02 | 37,06 |
| 5. Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | 0,00 | 55 097 500,00 | 0,00 | 55 097 500,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 0,00 | 52 342 600,00 | 0,00 | 52 342 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 | 2 754 900,00 | 0,00 |
| Всего | 1 702 570 140,00 | 2 428 895 423,11 | 659 351 784,65 | 1 769 543 638,46 | 27,15 |

Из анализа, приведённого в таблицах № 4 и № 5, исполнение по итогам 9 месяцев 2025 года по средствам, выделенным на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав региональных проектов, а также региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа составляло 671 150 968 рублей 36 копеек. Низкое исполнение по причине планирования расходов в 4 квартале 2025 года, а также по:

- региональному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» выплата субсидии на приобретение жилого помещения молодым семьям носит заявительный характер обращения граждан. По состоянию на 01.10.2025 поступило 2 заявления от молодых семей, оплата произведена в полном объёме. В связи с недостаточностью средств для выплаты следующим участникам в Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлено письма на уменьшение неиспользованного остатка средств;

- региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» неисполнение по строительно-монтажным работам по объекту «КНС-3а», Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция) в связи с тем, что подрядчик выполнял работы с нарушением сроков, установленных графиком;

- региональному проекту «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» неисполнение в связи с тем, что подрядчик выполнял строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска с нарушением сроков, установленных графиком;

- региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» неисполнение по выполнению строительно-монтажных работ объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» в связи с тем, что подрядчик выполнял работы с нарушением сроков, установленных графиком.

По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2025 года сложился профицит в сумме 242 607 847 рублей 78 копеек (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2025 года» оперативного анализа).

Муниципальные заимствования в виде привлечённых кредитов в источниках финансирования дефицита отсутствуют, что является положительным моментом при осуществлении бюджетного процесса в городе.

Первоначальный объём резервного фонда в соответствии с Решением о бюджете составлял 20 000 000 рублей. В течение отчётного периода резервный фонд пополнен на сумму 122 799 841 рубль.

Общий объем резервного фонда составлял 142 799 841 рубль.

В течение 9 месяцев 2025 года из данного фонда выделялись денежные средства в общей сумме 45 001 657 рублей, в том числе:

1. Администрации города Нефтеюганска в общей сумме 2 459 968 рублей, а именно на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска от:

- 07.08.2025 № 394-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оплату по исполнительному листу в пользу индивидуального предпринимателя в общей сумме 1 209 968 рублей, в том числе: убытков в сумме 1 183 445 рублей, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 20 136 рублей и апелляционной жалобе в сумме 6 387 рублей;

- 20.08.2025 № 433-р, 11.09.2025 № 471-р и от 17.09.2025 № 514-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на единовременную выплату одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям), проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в сумме 1 250 000 рублей.

2. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 04.08.2025 № 387-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» для внесения на депозит Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры денежных средств для проведения судебной экспертизы определения рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу г. Нефтеюганск, 17А микрорайон, строение 31, 31а, в рамках изъятия для муниципальных нужд и размера убытков, в сумме 150 000 рублей.

3. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 19.09.2025 № 519-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на приобретение газовой горелки ГВД 379 10 89 01 АПС с автоматикой для звезды вечного огня по объекту «Произведение «Памятник Верным сынам Отечества» в сумме 599 000 рублей.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в общей сумме 41 792 689 рублей, в том числе на основании распоряжений администрации города Нефтеюганска от:

4.1. 17.01.2025 № 5-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в сумме 555 000 рублей на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно: на проведение дополнительной экспертизы конструкции стен бокового и главного фасада первой секции жилого дома № 14 в 3 микрорайоне г. Нефтеюганска специализированной организацией с расчётом надёжности существующего решения по устройству бокового фасада со стороны первой секции, а также выдачей решения по дальнейшему восстановлению работоспособности объекта, в том числе с учётом следующих задач:

- обследование существующих связей между конструкциями дома (панелями перекрытий, фундаментными панелями, внутренними и наружными стенами) первой секции жилого дома;

- определения наличия угрозы полного или частичного разрушения (обрушения) здания многоквартирного дома и наличие угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в данном доме.

4.2. 14.07.2025 № 348-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, в общей сумме 17 084 890 рублей, а именно:

- «Благоустройство мест общего пользования 16 микрорайона между домами № 37, 38, 39, 40, 42» в сумме 12 432 500 рублей;

- «Счастливое детство» (благоустройство территории 12 микрорайон дома № 12, 13) в сумме 4 652 390 рублей.

4.3. 24.07.2025 № 363-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильных дорог с капитальным типом покрытия, по проведению экспертной оценки состояния автомобильных дорог с грунтовым покрытием для дорог общего пользования местного значения, в связи с требованием Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры, в целях предоставления субсидии из бюджета автономного округа на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, в сумме 5 200 000 рублей.

4.4. 12.08.2025 № 399-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в общей сумме 18 852 799 рублей на:

- оплату в пользу юридического лица неустойки в сумме 67 819 рублей, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 87 559 рублей;

- оплату в пользу юридического лица убытков в сумме 11 583 924 рубля, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 80 920 рублей;

- оплату в пользу юридического лица основного долга в сумме 6 974 703 рубля, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 57 874 рубля.

4.5. 19.08.2025 № 428-р и 26.08.2025 № 441-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оплату государственной пошлины, в связи с обращение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общей сумме 100 000 рублей.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2025 составлял 97 798 184 рубля.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 89 657 473 рубля, исполнение по итогам 9 месяцев 2025 года составило 56 876 218 рублей 31 копейка или 63,44 % от общего годового объёма.

В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете на сумму уменьшения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в общей сумме 288 321 000 рублей.

В течение 9 месяцев 2025 года уточнение бюджета по расходам осуществлялось четыре раза, выписано 1 236 справок об изменении сводной бюджетной росписи расходов и 1 236 справок об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 9 месяцев текущего года выписано 1 840 изменений прогноза кассовых выплат по расходам.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочно проверены справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и об изменении лимитов бюджетных обязательств, а также изменений прогноза кассовых выплат по расходам, оформленные за 9 месяцев 2025 года.

Нарушений бюджетного законодательства в части отражения планируемых расходов на соответствующих кодах бюджетной классификации не установлено.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. Исполнение по доходам составило 9 432 101 497 рублей 46 копеек, что составляет 64,43 % от годовых уточнённых плановых назначений.

2. Фактический объём расходов бюджета города составил 9 189 493 649 рублей 68 копеек или 55,90 % к показателям сводной бюджетной росписи и               79,41 % к показателям кассового плана за 9 месяцев 2025 года.

3. По средствам, выделенным на реализацию национальных проектов Российской Федерации, региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав рациональных проектов, а также региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа исполнение составляло 1 116 738 312 рублей 60 копеек или 36,46 % при запланированном объёме в сумме 3 062 740 522 рубля 11 копеек.

Низкое исполнение сложилось по причине того, что подрядчик выполнял работы с нарушением сроков, установленных графиком, по следующим объектам:

- благоустройству дворовой территории в 8А микрорайоне в районе жилых домов № 30, 31, 32, 33 города Нефтеюганска;

- выполнению строительно-монтажных работ объекта «КНС-3а», Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция);

- выполнению строительно-монтажных работ объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска»;

- выполнению строительно-монтажных работ объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске».

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года принять к сведению.

Председатель				      		    			      С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2				             Г.М. Глазунова

Инспектор инспекторского отдела № 2					   А.А. Антонова