Приложение к письму

от__________№_________

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Жилье» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2024 № 83-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», в 2025 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск запланирован объем жилищного строительства в объеме 84,0 тыс.кв.м.

При этом, учитывая информацию застройщиков планом ввода запланирован «объем жилищного строительства» в размере - 51 тыс.кв.м., в том числе многоквартирные жилые дома – 48,5 тыс.кв.м. (4 многоквартирных жилых дома), индивидуальное жилищное строительство – 2,5 тыс.кв.м.

Введены следующие многоквартирные жилые дома:

1.«Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 9А», площадью 12,47 тыс.кв.м., квартир 174.

2.«Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 9А», площадью 12,57 тыс.кв.м., квартир 189.

3.«Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А  г. Нефтеюганска. Корпус 4.2-1 этап», площадью 11,68 тыс.кв.м., квартир 234.

4.«Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А  г. Нефтеюганска. Корпус 4.1 -2 этап», площадью 11,64 тыс.кв.м., квартир 234.

5.«Комплекс жилых домов с объектом общественного назначения. Многоквартирный жилой дом №3» в микрорайоне №11Б г. Нефтеюганска. Корректировка», площадью 4,6 тыс.кв.м., квартир 76.

6.«Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 3. 3 этап строительства» 1 этап», площадью 9,20 тыс.кв.м., квартир 150.

За 2025 год введено в эксплуатацию 68,41 тыс.кв.м. жилья, в том числе 6 МКД – 62,16 тыс.кв.м. и 6,25 тыс.кв.м. индивидуальные жилые дома, что составляет 134,14 % от плана ввода 51 тыс.кв.м.