Приложение к письму

от__________№_________

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Жилье» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2024 № 83-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», в 2026 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск запланирован объем жилищного строительства в объеме 84,0 тыс.кв.м.

При этом, учитывая информацию застройщиков планом ввода запланирован «объем жилищного строительства» в размере - 45 тыс.кв.м., в том числе многоквартирные жилые дома – 42,09 тыс.кв.м. (2 многоквартирных жилых дома), индивидуальное жилищное строительство – 2,01 тыс.кв.м.

К концу 2026 года на территории муниципального образования город Нефтеюганск предусмотрен ввод двух многоквартирных жилых домов:

1.«Многоквартирный жилой дом №1, в микрорайоне №9А г. Нефтеюганска», площадью 9,512 тыс.кв.м., квартир 180.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

2.«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО - Югра,  г. Нефтеюганск, 6 микрорайон. Многоквартирный жилой дом № 2», площадью 32,587 тыс.кв.м., квартир 378.

Застройщик - ООО «СЗ «Омск-Трейс».

По состоянию на 15.05.2025 на территории муниципального образования город Нефтеюганск введено в эксплуатацию 1,29 тыс.кв.м. индивидуального жилья, что составляет 2,87 % от плана ввода (45 тыс.кв.м.).