Приложение к письму

от__________№_________

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 561-п утверждена государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство».

Объём жилищного строительства, предусмотренный планом на 2026 год для территории муниципального образования города Нефтеюганска, составляет 45 тысяч квадратных метров, в том числе многоквартирные жилые дома – 42,09 тыс.кв.м. (2 многоквартирных жилых дома), индивидуальное жилищное строительство – 2,01 тыс.кв.м.

К концу 2026 года на территории муниципального образования город Нефтеюганск предусмотрен ввод двух многоквартирных жилых домов:

1.«Многоквартирный жилой дом №1, в микрорайоне №9А г. Нефтеюганска», площадью 9,512 тыс.кв.м., квартир 180.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

2.«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон. Многоквартирный жилой дом № 2», площадью 32,587 тыс.кв.м., квартир 378.

Застройщик - ООО «СЗ «Омск-Трейс».

По состоянию на 10.07.2025 на территории муниципального образования город Нефтеюганск введено в эксплуатацию 1,44 тыс.кв.м. индивидуального жилья, что составляет 3.2 % от плана ввода (45 тыс.кв.м.).