АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

распоряжение

20.06.2024                                                                               № 301-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципального жилого фонда, в котором проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях исполнения протокола совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города и звакуационной комиссии города от 26.03.2024 № 2/1 :

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оснащению муниципального жилого фонда, в котором проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Е.Л.Буженинова.

Временно исполняющий полномочия

главы города Нефтеюганска                                                               А.В.Пастухов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 20.06.2024 № 301-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по оснащению муниципального жилого фонда, в котором проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация предоставленного отделом по делам ГО и ЧС администрации города Нефтеюганска списка многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (исключение жилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах (далее – МКД), признанных аварийными и подлежащими сносу до 2025 года, переданных в частную собственность, находящихся в новых МКД, уже оборудованных пожарными извещателями) | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 01.07.2024 | Уточненный реестр |
| 2 | Обоснование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) на выполнение работ по приобретению и оборудованию помещений пожарными извещателями | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 01.08.2024 | Формирование НМЦК |
| 3 | Изыскание средств на выполнение указанных работ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 20.09.2024 | Решение Думы города Нефтеюганска |
| 4 | Подготовка технического задания на выполнение работ, направление документации в НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Нефтеюганска | В течение 5 дней после выделения финансовых средств | Техническое задание |
| 5 | Согласование со структурными подразделениями администрации города аукционной документации, размещение в АИС муниципальной закупки, заключение муниципального контракта на оказание услуг | НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» | Не более 45 дней с даты поступления технического задания | Муниципальный контракт на оказание услуг |
| 6 | Выполнение работ | Исполнитель муниципального контракта; НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» | Ноябрь-декабрь 2024 | Муниципальный контракт на оказание услуг |