АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013 											 № 40-нп

г.Нефтеюганск

Об утверждении  порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,        осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 1.

1.2.Методику оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 2.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого             заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Исполняющий обязанности главы

администрации города							            С.П.Сивков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 30.04.2013 № 40-нп

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее – порядок) определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или)  техническое перевооружение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2.Целью проведения проверки является оценка соответствия
инвестиционного проекта установленным настоящим порядком
качественным и количественным критериям и предельному (минимальному)
значению интегральной оценки эффективности использования средств местногобюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – интегральнаяоценка), в целях реализации указанного проекта.

1.3.Проверка проводится для принятия в соответствии с муниципальными нормативнымиправовыми актами города Нефтеюганска, решения о предоставлении средств местного бюджета:

для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности города Нефтеюганска, включая подготовку (корректировку) проектной документации;

для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств местного бюджета.

1.4.Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости.

1.5.Проверка осуществляется отделом социально-экономических прогнозов и программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - методика).

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной заказчиком - координатором долгосрочных целевых программ для осуществления проверки инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ или предполагаемым главным распорядителем бюджетных средств для осуществления проверки инвестиционных проектов, не включенных в долгосрочные целевые программы (далее - заявители), в соответствии с методикой.

1.6.Проверку достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»).

2.Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

2.1.Заявители представляют в департамент по делам администрации города Нефтеюганска подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

-заявление на проведение проверки согласно приложению 1 к настоящему порядку;

-паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

-обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с 2.2 настоящего порядка, согласованное с соответствующим заказчиком - координатором долгосрочных целевых программ или предполагаемым главным распорядителем бюджетных средств;

-задание на проектирование в соответствии с пунктом 2.3настоящего порядка, согласованное ссоответствующим  заказчиком - координатором долгосрочных целевых программ или предполагаемым главным распорядителем бюджетных средств;

-копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

-копия разрешения на строительство;

-копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-копия положительного заключения МКУ «УКС» о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта(для    предполагаемой    (предельной)    стоимости    незавершенного строительства – в  ценах года заполнения указанного заключения);

-документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

-копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, выданного в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в случае, если предполагается софинансирование создания таких объектов за счет средств федерального бюджета;

-исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.

2.2.Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

-наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

-цель и задачи инвестиционного проекта;

-краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

-источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

-срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

-обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

-обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

-обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

2.3.Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:

-общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

-основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

-возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

-срок и этапы строительства;

-технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

-перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

-перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

-дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

2.4.Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

-непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

-несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

-несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.

2.5.При наличии недостатков в представленных документах заявителю
направляется письменное уведомление об отказе в принятии документов и
устанавливается срок, не превышающий 30 дней,  для устранения указанных недостатков.

2.6.Проведение проверки начинается после предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящегопорядка, в департамент по делам администрации города Нефтеюганска для подтверждения соответствия инвестиционных проектов установленным критериям эффективности и завершается направлением заключения об эффективности инвестиционного проекта заявителю.

2.7.Проверка осуществляется на основе качественных критериев оценки
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на
капитальные вложения, приведенных в таблице 1 «Оценка соответствия
инвестиционного проекта качественным критериям» приложения 1 к
методике.

2.8.Инвестиционные проекты, соответствующие качественным
критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных
критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения, в соответствии с таблицей 2 «Оценка
соответствия инвестиционного проекта количественным критериям»
приложения 1 к методике.

2.9.Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе
качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на
основе интегральной оценки в соответствии с таблицей 3 «Расчет интегральной
оценки эффективности инвестиционного проекта» приложения 1 к
методике.

2.10.Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего
качественным критериям, на соответствие его количественным критериям ипроверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проектане проводятся.

2.11.Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать двух месяцев.

3.Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

3.1.Результатом проверки является заключение (положительное либо отрицательное) об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств местного бюджета, по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

3.2.Заключение подписывается специалистом отдела, начальником отделасоциально-экономических прогнозови программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска, директором департамента по делам администрации города Нефтеюганска и утверждается заместителем главы администрации города Нефтеюганска, курирующим деятельность департамента по делам администрации города Нефтеюганска.

3.3.Заключение в комплекте с представленными в отдел социально-экономических прогнозови программ департамента по делам администрации города Нефтеюганскаподтверждающими документами (копиями) на бумажном носителе в течение трех дней направляется заявителю.

3.4.Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

3.5.В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) или иным образом существенно изменились исходные данные для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

3.6.Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

3.7.В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе
представить документы на повторную проверку при условии их доработки с
учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

3.8.Департамент по делам администрации города Нефтеюганскаведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Приложение  1

к порядку проведения

проверки инвестиционных

проектов на предмет

эффективности использования

средствместного бюджета,

направляемых на капитальные

вложения

Директору департамента по

делам администрации

города Нефтеюганска

_____________________

(фамилия, инициалы)

Заявление

на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

____________________________________________________________________

(титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

…

« ____ » ___________ 20 __ г.

Заявитель                   ______________               ____________________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение  2

к порядку проведения

проверки инвестиционных

проектов на предмет

эффективности использования

средств местного бюджета,

направляемых на капитальные

вложения

Паспорт

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использованиясредствместного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1.Наименование инвестиционного проекта ______________________________.

2.Цель инвестиционного проекта ______________________________________.

3.Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________ .

4.Форма    реализации    инвестиционного    проекта    (строительство, реконструкция    объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)_______________________________________________________ .

5.Главный распорядитель средств местного бюджета______________________  ____________________________________________________________________.

6.Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица ____________        ___________________________________________________________________ ;

организационно-правовая форма юридического лица ________________ ___________________________________________________________________;

юридический адрес___________________________________________;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________ ____________________________________________________________________.

7.Участники инвестиционного проекта:

___________________________________________________________________.

8.Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

___________________________________________________________________. (ссылка на подтверждающий документ)

9.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий_________________

_____________________________________________________________________             (ссылка  на документ, копия заключения прилагается)

10.Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения – ____г.) _________ в тыс. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/ а также рассчитанная в ценах соответствующихлет_________________________________________, втом  числе  затраты  на  подготовку  проектной  документации  (указываются  в  ценах  года представления     паспорта     инвестиционного     проекта,     а     также рассчитанные в ценах соответствующихлет), тыс. рублей*: _________________

11.Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах** /в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров ифасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины иоборудование |  |
| прочие затраты |  |

12.Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | средства окружного бюджета и средства местного бюджета (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект – всего, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … из них: этап I – всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … этап II– всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … этап ____– всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … |  |  |  |  |  |

13.Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта _____________________________________________ ___________________________________________________________________.

14.Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей / на единицу результата, в текущих ценах** _______________________________________________________________.

Субъект бюджетного планирования _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________   ____________________

(должность)                 (подпись)

« ___ » ____________ 20 ____ г.

М.П.

*Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.

**В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение  3

к порядку проведения

проверки инвестиционных

проектов на предмет

эффективности использования

средств местного бюджета,

направляемых на капитальные

вложения

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы

администрации города

Нефтеюганска

(курирующий деятельность                                                  департамента по делам

администрации города Нефтеюганска)

_________  _____________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

Заключение

о результатах проверки инвестиционного проекта

на предмет эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения

1.Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: _______________________________ ___________________________________________________________________.

Наименование организации заявителя: __________________________________ ___________________________________________________________________ .

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер _____________________ ; дата ___________________;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление ___________________________________________________________________.

Срок реализации инвестиционного проекта: _____________________________.

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

___________________________________________________________________.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): ________________________

2.Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ____________________________

на основе количественных критериев, %: __________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: __________________

3.Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:  ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Специалист отдела,

проводивший экспертизу ____________    _______________

(подпись)(Ф.И.О.)

Начальник отдела                    ____________    _______________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Директор департамента               ____________                _______________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

« ____ » ___________ 20 ___ г.

М.П.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 30.04.2013 № 40-нп

Методика

оценки эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1.Общие положения

1.1.Методика оценки эффективности использования средств местного
бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию итехническое
перевооружение объектов капитального строительства (далее - Методика)
предназначена для оценки эффективности использования средств местного
бюджета, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным
проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счёт средств местного бюджета.

1.2.Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путём определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.3.Методика устанавливает общие требования к расчёту интегральной оценки эффективности, а также расчёту оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2.Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев

2.1.Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта;

соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам ицелям, определенным в стратегии и программе социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, муниципальныхдолгосрочных и ведомственных целевых программах;

комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемымив рамках муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ;

необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.

2.2.Оценка эффективности на основе качественных критериев
рассчитывается по следующей формуле:

К

1

Ч  = SUMб   x 100% / (К  - К),

1   i=1 1i            1    1НП

где:

б   - балл оценки i-го качественного критерия;

1i

К  - общее число качественных критериев;

1

К     -  число  критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному

1НП

проекту.

2.3.Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4-2.11 Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки»Таблицы 1«Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям»приложения 1 к Методике.

2.4.Критерий - наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений дана чёткая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведённых после реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 3 к Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

2.5.Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального образования, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

2.6.Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих региональных программ.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей целевой программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта. Для муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ - реквизиты правого акта их утвердивших;

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

2.7.Критерий - необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

2.8.Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

2.9.Критерий - наличие долгосрочных  целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной долгосрочной целевой программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, а также документально подтвержденное обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не относящихся к муниципальной собственности.

2.10.Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб.м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении 4 к Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

2.11.Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта Российской Федерации на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о представлении средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта Российской Федерациина условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств федерального бюджетаили средств бюджета субъекта Российской Федерации. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

3.Состав, порядок определения баллов оценки,весовых коэффициентов количественных критериеви оценки эффективности на основе количественных критериев

3.1.Оценка эффективности осуществляется на основе следующих
количественных критериев:

значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.2.Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К

2

Ч  = SUMб   x P ,

2   i=1 2i    i

где:

б   - балл оценки i-го количественного критерия;

2i

P  - весовой коэффициент i-го количественного  критерия, в процентах;

i

К  - общее число количественных критериев.

2

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

3.3.Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4-3.8 Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении 2 к Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки»Таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям»приложения 1 к Методике.

3.4.Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте проекта инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификаторомединиц измерения;

наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

3.5.Критерий - отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5% хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

3.6.Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.7.Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

3.8.Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

n

И = SUM и  / n,

i=1  i

где:

и    - уровень  обеспеченности  i-м  видом  инженерной  и  транспортной

i

инфраструктуры  (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефоннаясвязь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n   -   количество   видов   необходимой   инженерной   и  транспортной

инфраструктуры.

4.Расчет интегральной оценки эффективности

4.1.Интегральная оценка (ЭИНТ) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Э    = Ч  x 0,2 + Ч  x 0,8,

инт   1          2

где:

Ч  - оценка эффективности на основе качественных критериев;

1

Ч  - оценка эффективности на основе количественных критериев;

2

0,2  и  0,8  -  весовые  коэффициенты  оценок  эффективности  на основекачественных и количественных критериев соответственно.

Расчёт интегральной оценки приведён в Таблице 3 «Расчёт интегральной оценки эффективности»приложения 1.

4.2.При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счёт средств местного бюджета.

|  | Приложение 1 к Методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения |
| --- | --- |

Расчет

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование и тип проекта (инфраструктурный, инновационный и другое)

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства) _____________________________________________________________________________

Заявитель ______________________________________________________________________________________________

Таблица 1.Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

| № п/п | Критерий | Допусти-мые баллы оценки | Балл оценки (б) или 1i |  | Ссылки на документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2 | Соответствие цели иве6стиционного проекта приоритетам и целям, определенных в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального образования, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1; 0 |  |  | Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3 | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих региональных программ | 1; 0 |  |  | Для инвестиционных проектов, включенных в программу, указываются цели и задачи, программные мероприятия , достижение и реализация которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, не включенных в программу, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4 | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1; 0 |  |  | Обоснование необходимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1; 0 |  |  | Указываются объемы, основные характерис-тики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 6 | Наличие долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов | 1; 0 |  |  | Указываются наименование муниципальной долгосрочной целевой программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, а также документально подтвержденное обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проект |
| 7 | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров | 1; 0 |  |  | 1.Наличие обоснования невозможности достижения цели и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | и фасада, машин и оборудования |  |  | результатов реализации инвестиционного проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. 2.Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу |  |
| 8 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1; 0 |  | Для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | документации и результатов инженерных изысканий. Указание на номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится |  |
|  | К=8 1 | К = 1НП | К 1 SUM б = i=1 1i |  |  |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч 1 | К 1 Ч=SUMб х 100% / (К – К )= 1 i=1 1i 1 1НП |  |  |  |

Таблица 2.Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б ) 2i | Весовой коэффициент критерия р i, % | Средневзвешенный балл (б х р) 2ii, % | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | Значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта |
| 2 | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (реализованного) на территории Российской Федерации или зарубежом (при отсутствии налогов на территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации) |
| 3 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 1; 0 |  |  |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч 2 |  |  |  | К 2 Ч = SUMбхр = 2 i=1 2i i |  |

Таблица 3.Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, ЭИНТ | ЭИНТ=Ч1∗0,2+Ч2∗0,8= | 1,0 |

Приложение2

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

Значения весовых коэффициентов количественных критериев

| № п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | Производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры и другие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Отношение сметной стоимости ин-вестиционного проекта к значениям количественных показателей (пока-зателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 3 | Наличие потребителей услуг (про-дукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного про-екта, в количестве достаточном для обеспечения проектируемого (нор-мативного) уровня использования проектной мощности объекта | 20 | 18 |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 15 | 19 |
| 5 | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 | 18 |
|  | итого | 100 | 100 |

Приложение3

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

Количественные показатели,

характеризующие цель и результаты реализации проекта

| Объекты капитального строительства | Количественные показатели: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | Характеризующие конечные результаты проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и пр.) | 1.Мощность объекта: количество койко-мест; Количество посещений в смену. 2. Общая площадь здания в кв.м. 3.Строительный объем в куб. м. | 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2.Рост обеспеченности населения муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом (в % к уровню обеспеченности до реализации проекта). В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских клиник, центров – снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения. |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1.Мощность объекта: количество мест. 2. Общая площадь здания в кв.м. 3.Строительный объем в куб. м | 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2.Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | дошкольных образовательных,общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества (в % к уровню обеспеченности до реализации проекта) |
| Учреждения культуры | 1.Мощность объекта: количество мест; Количество посетителей. Для библиотек - количество единиц библиотечного фонда 2. общая площадь здания в кв.м. 3.Строительный объем в куб. м. | 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2.Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры (в % к уровняю обеспеченности до реализации проекта) |
| Учреждения социальной направленности (дома инвалидов, престарелых, детей-инвалидов, детские дома и пр.) | 1.Мощность объекта: количество мест. 2. Общая площадь здания в кв.м. 3.Строительный объем в куб. м | 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2.Рост обеспеченности населения муниципального образования местами в учреждениях социальной направленности (в % к уровняю обеспеченности до реализации проекта) |
| Объекты физической культуры и спорта | 1.Мощность объекта: пропускная способность, количество мест. 2. Общая площадь здания в кв.м. 3.Строительный объем в куб. м | 1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2.Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта (в % к уровняю обеспеченности до реализации проекта) |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений |  |  |
| Жилые дома | 1.Общая площадь объекта, кв.м 2.Полезная жилая площадь, кв.м. 3.Количество квартир | Сокращение количества лиц, состоявших в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании (в % к количеству |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | таких лиц до реализации проекта) |
| Административные здания | 1.Общая площадь объекта, кв.м 2.Полезная площадь, кв.м. 3.Строительный объем в куб. м | Обеспеченность работников площадью служебных помещений (в % площади на одного работника) |
| Строительство (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды |  |  |
| Очистные сооружения (для защиты окружающей среды от бытовых и технологических загрязнений) | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, в куб.м, (тонн) в сутки (год) | 1.Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации. 2.Сокращение концентрации вредных веществ в выбросах (сбросах) (в % к их концентрации до реализации проекта) 3.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Объекты по переработке и утилизации токсичных промышленных отходов | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, в куб.м, (тонн) в сутки (год) | 1.Срок безопасного хранения, лет 2.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры | 1.Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения. 2.Размерные и иные характеристики | 1.Увеличение уровня обеспеченности объектами жилищно-коммунального хозяйства, коммуналь-ной инфраструктуры (в % к уровню до реализации проекта) 2.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов | Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1.Сокращение площади полигонов для хранения твердых бытовых отходов, в кв.м. 2.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| Пути сообщения общего пользования (автодороги с твердым покрытием) | 1.Эксплутационная длина путей сообщения общего пользования, в км. 2.Иные размерные характеристики в соответствующих единицах измерения | 1.Увеличение доли путей общего пользования с твердым покрытием. 2.Увеличение объема грузооборота и пассажирооборота. 3.Сокращение времени пребывания грузов, поездки пассажиров. |
| Мосты, тоннели | 1.Общая площадь объекта, кв.м. 2.Экплутационная длина объекта, км. 3.Иные размерные характеристики в соответствующих единицах измерения. | 1.Увеличение объема грузооборота и пассажирооборота. 2.Сокращение времени пребывания грузов, поездки пассажиров |

Приложение4

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

Сведения и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта _____________________________________________________________

Срок реализации ________________________________________________________________________________

Месторасположение объекта _______________________________________________________________________

Форма  реализации  инвестиционного  проекта  (строительство,  реконструкцияобъекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

_________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки | млн. руб. | / |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | эффективности (с указанием года ее определения) |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  | / |
|  | Приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие работы и материалы |  | / |
|  | Прочие затраты |  | / |
| Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |