Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Жилье» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2024 № 83-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», в 2025 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск запланирован объем жилищного строительства в объеме 84,0 тыс.кв.м.

При этом, учитывая информацию застройщиков по состоянию на 07.07.2025, в план ввода внесены изменения в части показателя «объем жилищного строительства», который составляет - 25,94 тыс.кв.м., в том числе МКД – 23,38 тыс.кв.м., ИЖС – 2,56 тыс.кв.м.

Предусмотрен ввод 2-х многоквартирных жилых домов:

1.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г. Нефтеюганска. Корпус 4.1 -2 этап, площадью 11,69 тыс.кв.м., квартир 234.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

2.Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г. Нефтеюганска. Корпус 4.2-1 этап, площадью 11,69 тыс.кв.м., квартир 234.

Застройщик - АО СЗ «Домостроительный комбинат-1».

По состоянию на 14.07.2025 введено в эксплуатацию 3,5 тыс.кв.м. индивидуального жилья, что составляет 13,5 % от плана ввода